工布江达县林业和草原局

2022年度财政预算项目支出绩效评价报告

辽言绩评字[2023]4502号

工布江达县财政局：

我们接受贵局委托，对工布江达县林业和草原局（以下简称：工布江达县林草局）2022年度财政预算项目支出进行绩效评价。工布江达县林草局对其提供资料的真实性、合法性、完整性负责。我们的责任是依法独立对预算项目支出的决策、管理、业绩和效果情况进行反映、分析和评价。现将绩效评价情况及结果报告如下：

第一部分  项目及项目支出绩效评价概况

一、项目单位

（一）项目单位职责

1.根据2019年3月28日起施行的三定方案，工布江达县林草局职责如下：

（1）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订地方林业和草原及其生态保护修复的政策、规划并组织实施相关标准，贯彻落实相关地方性法规和政府规章，组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆地野生动植物资源动态监测与评价。

（2）组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业草原重点生态修复工程。指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作；负责林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

（3）负责森林、草原、湿地资源的监督管理。监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，组织开展公益林管理工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理冬虫夏草采集活动、草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订地方湿地保护规划，监督执行相关标准，监督管理湿地的开发利用。

（4）负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订地方防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划，监督执行相关标准，监督管理沙化土地的开发利用。

（5）负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

（6）负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划，监督执行相关标准。负责国家公园的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序申报。组织开展世界自然遗产的申报，会同有关部门开展世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。指导和监督全县森林、草原生态旅游工作。

（7）负责推进林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导集体林地承包经营工作。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

（8）执行林业和草原资源优化配置及木材利用政策，监督实施相关林业产业国家标准，执行相关林业产业地方标准。组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

（9）组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负贵林木良种选育推广管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（10）指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全县林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作。

（11）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导林区和草原开展防灾减灾宣传教育、监测预警、督促检查等工作。负责本行业领域安全生产监管和应急处置工作。

（12）监督管理林业和草原中央投资、自治区和林芝市资金、县本级投资及国有资产，提出全县林业和草原预算内投资、国家财政性资金安排建议，按照县人民政府规定权限，审核规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

（13）负责林业和草原科技、教育工作，指导全县林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原技术交流与合作，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等相关国际公约履约的具体工作。

（14）完成县委、政府上级相关部门交办的其他任务。

（15）职能转变。县林业和草原局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，为构建统一规范高效的中国特色国家公园体制贡献力量。

2.职能转变。县林业和草原局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程,加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，为构建统一规范高效的中国特色国家公园体制贡献力量。

3.与县自然资源局有关职责分工。(1)县林业和草原局负责森林、草原、湿地资源的监督管理。(2)县林业和草原局负责国家公园设立、规划、建设和特许经营权等工作，负责国家公园(地质公园、矿山公园)等自然保护地申报工作。(3)县自然资源局负责森林、湿地等资源调查和确权登记管理。

4.与县农业农村局的有关职责分工。(1)县林业和草原局负责草原保护和利用的监督管理工作。(2)县农业农村局负责拟定草产业发展政策、草产业技术并组织实施，负责指导饲草业发展，指导草种繁育及质量监督管理工作.(3)县林业和草原局与农业农村局加强协调配合和工作衔接，促进草原保护与草畜平衡、草原畜牧业有机衔接、协同发展。

5.与县应急管理局有关职责分工。(1)县林业和草原局负责落实综合防灾减灾规划相关工作;组织编制全县森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施;指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作;组织指导林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。(2)县应急管理局负责组织编制县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导自然灾害类应急救援，组织协调重大灾害应急救援工作，承担县应对重大灾害指挥部工作。负责组织编制综合防灾减灾规划，指导协调森林和草原火灾防治工作。负责建立森林和草原火情监测预警工作机制，发布森林和草原火险、火灾信息。(3)县应急管理局会同县林业和草原局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

6.与林芝市生态环境局工布江达县分局的有关职责分工。(1)县林业和草原局负责自然保护地的管理工作。(2)林芝市生态环境局工布江达县分局负责组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执行。

（二）项目单位组织机构

工布江达县林草局内设机构包括：资源管理与保护办、营林办、项目办、综合办公室、报账室、森防办。2022年末在职人员20人，其中编制人员17人。

二、项目及项目决算支出

2022年度项目支出决算表

| 序号 | 决算支出项目 | 决算支出金额 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 财政拨款 | 其他资金 |
| 1 | 2021年第三批西藏专项农牧林水项目中央基建投资（朱拉河国家湿地公园湿地保护与恢复项目） | 798.39 |  |
| 2 | 2022年工布江达县西藏自治区藏东南高原生态保护和修复项目 | 993.60 |  |
| 3 | 2022年工布江达县邦杰塘草原生态修复项目 | 287.77 |  |
| 4 | 2022年中央林业草原转移支付资金（自然保护区管护补助资金） 工财农指【2022】27号 | 20.98 |  |
| 5 | 工财农指2018.34号天然林停伐补助 | 41.17 |  |
| 6 | 2019年中央财政全面停止天然林商业性采伐补助资金（工财农指2019年49号） | 0.34 |  |
| 7 | 2021年中央财政全面停止天然林商业性采伐补助资金 工财农指［2021］3号 | 257.20 |  |
| 8 | 2021年第一轮退耕还草补助资金 工财农指［2021］4号 | 40.00 |  |
| 9 | 2019年退牧还草中央基建投资工财经指[2019]10号 | 0.15 |  |
| 10 | 2022年疫情相关经费 工财预指【2022】74号 | 0.89 |  |
| 11 | 2021年度年终考评先进奖金 工财预指（存）[2022]34号 | 2.00 |  |
| 12 | 2021年森林抚育补助资金 工财农指［2021］4号 | 35.50 |  |
| 13 | 2022年林业转移支付工布江达县森林资源管护站建设（含重点区域造林资金） 工财农指【2022】28号 | 51.26 |  |
| 14 | 2019年生态效益资金 | 0.32 |  |
| 15 | 2020年森林生态效益补助【2020】7号 | 39.62 |  |
| 16 | 2020年森林抚育资金 | 68.00 |  |
| 17 | 2020年森林管护费 | 9.66 |  |
| 18 | 2021年森林生态效益补偿资金 | 10.98 |  |
| 19 | 2022年工布江达县森林生态效益补偿资金 | 3,489.48 |  |
| 20 | 2022年中央林业草原转移支付资金（工布江达县森林生态效益补偿资金） 工财农指【2022】27号 | 320.16 |  |
| 21 | 2022年林业草原转移支付资金（第二批）（自然保护区补助） | 9.72 |  |
| 22 | 林财农指2018.16号湿地保护资金 | 28.83 |  |
| 23 | 2019年防沙治沙 | 0.14 |  |
| 24 | 2020年中央财政林业草原增量资金 | 6.39 |  |
| 25 | 2021年森林防火工作经费 工财预指［2021］31号 | 9.42 |  |
| 26 | 2022年林业草原转移支付资金（第二批）（野生动物疫源监测补助） | 2.88 |  |
| 27 | 2022年森林草原防火经费资金（县级配套） 工财预指【2022】18号 | 111.43 |  |
| 28 | 2019年第二批林业改革和发展资金（工财农指2019年35号） | 20.88 |  |
| 29 | 野生动物收容救护经费【2020】58号 | 4.36 |  |
| 30 | 2021年国土绿化工作经费 工财预指(存)［2021］23号 | 0.45 |  |
| 31 | 2021年草原生态修复治理补助 工财农指［2021］4号 | 423.88 |  |
| 32 | 2021年冬虫夏草采集管理经费 | 9.54 |  |
| 33 | 2021年松多检查站运行经费 工财预指［2021］31号 | 1.89 |  |
| 34 | 2021年天然商品林停伐管护补助 工财农指［2021］4号 | 0.75 |  |
| 35 | 2021年林业草原转移支付资金（第三批） | 18.83 |  |
| 36 | 2021年草原项目植被恢复费缺口资金 | 42.25 |  |
| 37 | 2021年冬虫夏草边界纠纷经济补偿 | 67.50 |  |
| 38 | 2022年县城绿化养护资金 工财预指（存）【2022】20号 | 52.45 |  |
| 39 | 2022年国土绿化（四旁植树）经费 工财预指（存）【2022】21号 | 69.68 |  |
| 40 | 2022年森林督查整改项目林评费 工财预指【2022】16号 | 129.08 |  |
|  | 合计 | 7477.82 |  |

三、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价工作基础

### 1.评价目的

通过绩效评价衡量和考核本项目的绩效，了解、分析、检验本项目资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，通过总结经验，分析问题，采取切实措施促进预算绩效管理工作制度化、规范化、科学化，加快全过程预算绩效管理体系的建设，提升预算绩效管理水平和能力，进一步提高财政资源配置效率和使用效益。

### 2.评价对象和内容

财政评价对象应根据工作需要，优先选择贯彻落实党中央、国务院重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目。本次对工布江达县林草局2022年度的全部财政预算项目进行年度评价，即：自2022年1月1日至2022年12月31日，选取在2022年有支出的两个项目进行绩效评价，包括：2021年工布江达县生态宜居村庄绿化工程400万元、2022年工布江达县西藏自治区藏东南高原生态保护和修复1476.58万元，共计预算支出总额1876.58万元。财政评价内容主要包括项目决策情况、资金管理和使用情况、相关管理制度的健全性及遵循情况、实现的业绩产出情况、取得的效率效益情况等内容。

### 3.评价依据

（1）《中华人民共和国预算法》（2018年12月29日第二次修正）；

（2）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

（3）财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）

（4）《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）；

（5）《中共西藏自治区委员会西藏自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（藏党发〔2020〕7号）；

（6）《西藏自治区预算绩效评价指标体系框架》（藏财预〔2018〕174号）；

（7）预算管理制度及办法，项目及资金管理办法、财务和会计资料；

（8）项目设立的政策依据和目标，预算执行情况，年度决算报告、项目决算或验收报告等相关材料。

### 4.评价原则和方法

本次评价工作坚持科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的基本原则，通过对本项目的经济性、效率性、效益性进行比较和分析，考核支出效率和效果。绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，主要评价方法包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。结合工布江达县林草局2022年度项目支出特点，本次评价采用计划标准，采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等多种方法，用于对绩效指标完成情况进行分析评价。

### 5.评价等级

本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，绩效评价等级划分为四档：分值范围90（含）-100分，项目等级为优；分值范围80（含）-90分，项目等级为良；分值范围60（含）-80分，项目等级为中；分值范围60分以下，项目等级为差。

### 6.评价指标体系及标准分值

财政绩效评价指标的确定应当符合与评价对象密切相关，全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益，优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，精简实用；指标内涵应当明确、具体、可衡量，数据及佐证资料应当可采集、可获得；同类项目绩效评价指标和标准应具有一致性，便于评价结果相互比较等要求。评价指标的权重根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，突出结果导向，原则上产出、效益指标权重不低于60%。

## （二）绩效评价工作实施情况

### 1.前期准备

（1）组建绩效评价项目组。根据本次绩效评价工作相关要求，组建绩效评价项目组。

（2）制订绩效评价工作方案。初步了解被评价项目基本情况，明确工作总体思路，落实工作开展进度，安排人员分工，制订绩效评价总体工作方案。

### 2.现场核查

（1）对被评价项目进行现场评价。现场访谈，了解被评价项目总体情况，收集被评价项目财务、业务、管理制度等相关资料，检查内部相关文件，适时开展问卷调查。

（2）审核绩效评价相关资料数据。审核收集的相关资料，分析数据，重点关注被评价项目预算资金实际使用情况、管理制度执行情况、目标计划完成情况和实现效果等内容。

（3）按照设定的绩效评价指标体系对项目决策、项目过程、项目产出、项目效益进行评价，并将绩效评价结果转化为百分制得分。

### 3.评价报告

绩效评价工作组根据收集的资料及现场核查的情况，完成绩效评价报告初稿的撰写工作。在与工布江达县林草局沟通后，形成绩效评价报告终稿。

第二部分  项目支出绩效评价

一、项目名称：工布江达县生态宜居村庄绿化工程

（以下简称“生态宜居村庄绿化工程项目、项目”）

## （一）项目背景

1.项目政策背景

西藏是青藏高原的主体，是维系高原生态系统、生物多样性及国家生态安全的重要屏障，是我国“两屏三带”生态安全战略格局的重要组成部分，为保障区域经济社会可持续发展发挥着极其重要的作用，生态地位十分重要。党中央国务院提出，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立并切实贯彻“尊重自然、顺应自然、保护自然”的生态文明理念，将生态文明建设放在更加突出的战略地位，纳入社会主义现代化建设总体布局，并把“美丽中国”作为生态文明建设的宏伟目标，继续推进建设全面小康社会。

党和国家领导人高度重视西藏生态建设和经济发展。习近平在庆祝西藏和平解放60周年大会上强调，西藏是重要的国家安全屏障，也是重要的生态安全屏障、重要的战略资源储备基地、重要的高原特色农产品基地、重要的中华民族特色文化保护地、重要的世界旅游目的地。加快西藏发展、维护西藏稳定，既是中央的战略部署和明确要求，也是西藏各族干部群众的强烈愿望和共同责任。

人居环境是一个地方的门面和品牌。好的人居环境，对内可增强自豪感和凝聚力，对外可增强影响力和吸引力。现在从中央到地方都十分重视人居环境建设，党的十八大做出了建设美丽中国的战略部署，自治区政府提出加强美丽乡村建设，要求加快推行改善人居环境建设。这一人居环境改造项目的效益和生态效益不仅对农牧民生产生活环境有很大的改善，而且有利于提高城乡环境承载能力，维护区域生态安全，从而实现生态环境的可持续发展。

2.项目必要性

项目建设是社会均衡发展的迫切需求，同时，巩固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴，确保人居环境改善项目工作有效开展。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央把脱贫攻坚摆在治国理政的突出位置，作为实现第一个百年奋斗目标的重点任务，纳入“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，作出一系列重大部署和安排，全面打响脱贫攻坚战，困扰中华民族几千年的绝对贫困问题即将历史性地得到解决，脱贫攻坚成果举世瞩目。到2020年我国现行标准下农村贫困人口全部实现脱贫、贫困县全部摘帽、区域性整体贫困得到解决。“两不愁”质量水平明显提升，“三保障”突出问题彻底消除。贫困人口收入水平大幅度提高，自主脱贫能力稳步增强。贫困地区生产生活条件明显改善，经济社会发展明显加快。脱贫攻坚取得全面胜利，提前10年实现《联合国2030年可持续发展议程》减贫目标，实现了全面小康路上一个都不掉队，在促进全体人民共同富裕的道路上迈出了坚实一步。完成脱贫攻坚这一伟大事业，不仅在中华民族发展史上具有重要里程碑意义，更是中国人民对人类文明和全球反贫困事业的重大贡献。

脱贫攻坚的伟大实践，充分展现了我们党领导亿万人民坚持和发展中国特色社会主义创造的伟大奇迹，充分彰显了中国共产党领导和我国社会主义制度的政治优势。脱贫攻坚的伟大成就，极大增强了全党全国人民的凝聚力和向心力，极大增强了全党全国人民的道路自信、理论自信、制度自信、文化自信。

脱贫摘帽不是终点，而是新生活、新奋斗的起点。打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会后，要在巩固拓展脱贫攻坚成果的基础上，做好乡村振兴这篇大文章，接续推进脱贫地区发展和群众生活改善。做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，关系到构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，关系到全面建设社会主义现代化国家全局和实现第二个百年奋斗目标。全党务必站在践行初心使命、坚守社会主义本质要求的政治高度，充分认识实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的重要性、紧迫性，举全党全国之力，统筹安排、强力推进，让包括脱贫群众在内的广大人民过上更加美好的生活，朝着逐步实现全体人民共同富裕的目标继续前进，彰显党的根本宗旨和我国社会主义制度优势。

乡村振兴主要内容是：乡村产业质量效益和竞争力进一步提高，农村基础设施和基本公共服务水平进一步提升，生态环境持续改善，美丽宜居乡村建设扎实推进。持续改善脱贫地区基础设施条件。按照实施乡村建设行动统一部署，支持脱贫地区因地制宜推进农村厕所革命、生活垃圾和污水治理、村容村貌提升。

生态宜居村庄绿化工程能有效提高乡镇、农村的生态绿化水平，实现改善人居环境建设，提升村容村貌的同时实现生态环境改善。

项目的实施是落实林芝市“十四五”开局之年国民经济和社会发展规划纲要的重要体现。“十四五”时期是全市与全国一道在全面建成小康社会、实现第一个百年目标之后，乘势而上开启全面建设社会主义现代化新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年。必须把握新时代林芝工作的阶段性特征，全面贯彻新时代党的治藏方略，夯基筑本、蓄势谋远，全力推进林芝长治久安和高质量发展。

“十四五”提出：按照“依山傍水、显山露水、亮出田园风光”的理念，实施乡村百花庭院行动，在村庄公共区域、寺庙、房前屋后见缝插绿、立体植绿，探索实施绿色篱笆行动。开展村庄、寺庙清洁，强化乡村环境综合整治。

生态宜居村庄绿化工程的建设就是落实“乡村农家靓丽行动”的举措。项目建设是优化改善生态环境，实现可持续发展的需要。

人居环境是一个地方的门面和品牌。好的人居环境，对内可增强自豪感和凝聚力，对外可增强影响力和吸引力。现在从中央到地方都十分重视人居环境建设，党的十八大做出了建设美丽中国的战略部署，自治区政府提出加强美丽乡村建设，要求加快推行改善人居环境建设。这一人居环境改造项目的效益和生态效益不仅对农牧民生产生活环境有很大的改善，而且有利于提高城乡环境承载能力，维护区域生态安全，从而实现生态环境的可持续发展。

3.项目可行性

2014年国务院办公厅印发《关于改善农村人居环境的指导意见》中指出目前我国农村人居环境总体水平比较低，在居住条件，公共设施和环境卫生等方面与全面建成小康社会的目标还有较大差距。为进一步改善农村人居环境，需要按照全面建成小康社会和建设社会主义新农村的总体需求，以保障农民基本生活条件为底线以环境整治为特点，从实际出发，渐序渐进通过长期艰苦努力，全面改善农村生产生活条件。

项目的建设将会增加多种新的基础设施条件，美化环境，提高环境质量，促进本村及全县旅游业的可持续发展，社会效益明显。项目的建设，促进区域社会和经济的快速发展，提高知名度，在体现社会效益方面可行。从建设条件上说，硬件设施条件完善，当地有着丰富的建设材料资源。国家资金充足。大力推进本项目的实施。

所以无论从当地经济发展水平、经济效益还是从当地设施条件上来说，本项目的实施都是完全可行的。

（二）项目绩效分析

根据《工布江达县生态宜居村庄绿化工程初步设计(代可行性研究报告)》审定稿，项目申报单位对生态宜居村庄绿化工程项目的效益分析如下：

1.社会效益

生态宜居村庄绿化工程项目的实施可创造大量农村剩余劳力就业机会，增加区、乡财政收入，促进农业结构调整。随着项目对民族风俗文化的开发和挖掘，展览中心的科普教育，民俗文化将重放异彩，繁荣了民俗文化，提高了人民的精神生活水平。

2.生态效益

生态宜居村庄绿化工程项目建设目的旨在发展绿化林木的种植，项目本身有利于生态环境的保护和水土保持。同时项目能够产生较好的生态效益，对城市绿化和地区生态环境建设具有积极的推动作用。

（三）项目决策

1.项目选址

工布江达县自然资源局2021年6月18日出具了《关于办理工布江达县生态宜居村庄绿化工程项目用地预审与规划选址意见的情况说明》（工自然资预选字[2021]44号），确定项目选址可行。

2.项目可研

（1）工布江达县政法委2021年6月23日出具了《关于工布江达县生态宜居村庄绿化项目社会稳定风险评估的函的初审意见》（工政法发[2021]56号），林芝市政法委2021年7月2日出具了《关于工布江达县生态宜居村庄绿化工程项目社会稳定风险评估报告的审查意见》（林维稳风评[2021]330号），确定项目实施安全可控。

（2）项目建议及评审

工布江达县林草局向工布江达县发改委申报了《关于工布江达县生态宜居村庄绿化项目可行性研究报告的函》（工林草函[2021]56号），深圳群伦项目管理有限公司相应出具了《可行性研究报告评审报告》（林工深咨字[2021]LGQ031）；工布江达县林草局向工布江达县发改委申报了《关于审批工布江达县生态宜居村庄绿化项目初步设计及概算的函》(工林函(2021)57号)，深圳群伦项目管理有限公司相应出具了《初步设计评审报告》(林工深咨字(2021) LGQ031))。

3.项目审批

（1）对《可行性研究报告》的批复

工布江达县发改委2021年7月7日出具了《关于工布江达县生态宜居村庄绿化项目可行性研究报告的批复》（工发改[2021]78号），根据《关于同意林芝市2021年度中央财政天然林停伐补助资金使用计划分配方案的批复》(林政函(2021)38号)和深圳群伦项目管理有限公司出具的《可行性研究报告评审报告》(林工深咨字(2021) LGQ031)，以及林芝市委政法维稳指导科和县自然资源局的相关意见，批复生态宜居村庄绿化项目可行性研究报告有关事项如下:

生态宜居村庄绿化项目可行性研究报告由项目法人工布江达县林草局据此开展初步设计工作，建设工期6个月，建设地点为工布江达镇达帕萨村、结定村、巴河镇嘎啦村、仲莎乡林则村，建设规模400万元，资金来源为2021年中央财政天然林停伐补助资金，建设内容:工布江达镇达帕萨村新建简易攀爬杆611.8米、网围栏962米、三脚架67桩，栽植金丝柳47株、红叶李 20 株、多花蔷薇3518株；工布江达镇结定村栽植月季9206株(高2.0米)；巴河镇嘎拉村栽植多花蔷薇 4382 株(高 2.0米)；仲莎乡林则村栽植多花蔷薇2649株(高2.0米)、垂丝海棠 142 株。

（2）对《初步设计及概算》的批复

工布江达县发改委2021年7月7日出具了《关于工布江达县生态宜居村庄绿化项目初步设计及概算的批复》（工发改(2021)79号），根据《关于工布江达县生态宜居村庄绿化项目可行性研究报告的批复》(工发改(2021)78号)文件批复如下:

根据初步设计的工程内容和数量，核定项目概算投资400.00万元，其中:建筑安装工程费358.10万元，工程建设其他费30.25万元，工程预备费11.65万元。建设规模及工程内容:工布江达镇达帕萨村新建简易攀爬杆 611.8米、网围栏962米、三脚架67桩，栽植金丝柳47株、红叶李20株、多花蔷薇3518株；工布江达镇结定村栽植月季9206株(高2.0米)；巴河镇嘎拉村栽植多花蔷薇4382株(高2.0米)；仲莎乡林则村栽植多花蔷薇2649株(高2.0米)、垂丝海棠142株。

（四）项目实施

根据2021年7月7日工布江达县发改委《关于工布江达县生态宜居村庄绿化项目可行性研究报告的批复》（工发改[2021]78号），要求项目建设单位严格按照国家、自治区有关规定和基本建设程序，执行项目法人责任制、招投标制、工程监理制、合同管理制，抓紧开展项目前期工作，确保项目尽快建成发挥效益。核准项目的设计、施工、监理不采用招标方式。

1、预算资金支出

生态宜居村庄绿化项目专项资金使用的合规性经过了财政评审，本次绩效评价小组也抽查了部分支出的会计凭证，未发现项目资金使用存在不合规的情况。

2.工程项目管理

（1）建设单位情况

为切实做好生态宜居村庄绿化项目工作，用好项目建设资金，建立了甲方代表制和资金拨付款审核制度。

（2）招投标情况

①施工招投标情况:公开招标采购，中标单位为西藏乐蜀实业有限公司施工，签约合同价为3,578,793.05元。

②监理招标情况:未招标，由工布江达县林草局直接委托河南荣泰工程管理有限公司进行监理，合同价为80,400.00元。

③测量招标情况:未招标，由工布江达县林草局直接委托福州盈创筑业工程设计有限公司进行测量，合同价为17,900.00元。

④设计招标情况:未招标，由工布江达县林草局直接委托四川锦都规划设计有限公司进行设计，合同价为105,400.00元。

⑤施工图审查招标情况:未招标，由工布江达县林草局直接委托西藏兴安昌施工图技术审查有限公司进行审查，合同价为7,200.00元。

⑥工程咨询招标情况:未招标，由工布江达县林草局直接委托深圳群伦项目管理有限公司进行咨询，合同价为20,000.00元。

（3）项目主要参建单位

建设单位:西藏工布江达县林草局

施工单位:西藏乐蜀实业有限公司

监理单位:河南荣泰工程管理有限公司

测量单位:福州盈创筑业工程设计有限公司

设计单位:四川锦都规划设计有限公司

施工图审查单位:西藏兴安昌施工图技术审查有限公司

工程咨询单位:深圳群伦项目管理有限公司

采购代理单位:陕西智鑫工程造价咨询有限公司

3.项目完成验收情况

（1）竣工结算

建设单位2023年4月22日与工程施工的承包方西藏乐蜀实业有限公司进行了竣工结算，出具了《竣工结算书》。

（2）竣工验收

生态宜居村庄绿化项目于2022年7月12日完成项目单位自验，出具《工程竣工验收报告（自验）》；由项目建设单位、设计单位四川锦都规划设计有限公司、施工单位西藏乐蜀实业有限公司等组成验收组，按照2022年7月21日的《竣工验收方案》对建设规模涉及3个乡镇、4个村庄（江达镇达怕萨村、结定村、巴河镇嘎拉村、仲莎乡林则村）的种植多花蔷薇9328 株、红叶李20株、金丝柳47株、月季9135株、垂丝海棠142株，以及绿化附属设置（网围栏 2385.76米、简易攀爬架1923.49米、三脚架316组）进行验收，出具了《工程竣工验收报告（终验）》。项目经7月22日的验收达到初验标准并终验合格，终验开工时间为2021年8月15日，报验时间为2022年7月22日。

4、财政评审情况

根据2023年6月7日工布江达县财政局财政投资评审中心关于《工布江达县生态宜居村庄绿化项目竣工决算审核意见》（工财审决字[2023]011号），核准了委托嘉兴市银建工程咨询评估有限公司对工布江达县林草局负责建设的生态宜居村庄绿化项目竣工决算进行财政投资评审的结果。评审结果如下：

项目概算批复资金400万元全部到位，财政评审送审金额3,997,104.69元，审定3,721,899.10元，审减275,205.59元，结余资金2,895.31元，审减后结余金额278,100.90元。具体如下：

生态宜居村庄绿化项目竣工决算评审情况汇总表

| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 审定决算 | 审减单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 建筑安装工程费 | 3,578,104.69 | 3,492,913.35 | 西藏乐蜀实业有限公司 |
| 二 | 工程建筑其他费 | 302,500.00 | 228,985.75 |  |
| 1 | 建设单位管理费 | 71,600.00 |  |  |
| 2 | 测量费 | 17,900.00 | 17,900.00 | 福州盈创筑业工程设计有限公司 |
| 3 | 工程设计费 | 105,400.00 | 105,400.00 | 四川锦都规划设计有限公司 |
| 4 | 施工阳市查费 | 7,200.00 | 7,200.00 | 西藏兴安昌施工图技术审查有限公司 |
| 5 | 监理费 | 80,400.00 | 78,485.75 | 河南荣泰工程管理有限公司 |
| 6 | 工程咨询费 | 20,000.00 | 20,000.00 | 深圳群伦项目管理有限公司 |
| 三 | 基本预备费 | 116,500.00 |  |  |
| 合计 |  | 3,997,104.69 | 3,721,899.10 |  |

（1）竣工决算评审报告评审范围

①项目建设程序评审包括：项目立项、可行性研究报告、初步设计等程序性内容的审批情况;

②项目建设组织管理情况评审包括：项目建设是否符合项目法人制、招投标制、合同制和工程监理制等基本建设管理制度的要求，项目是否办理开工许可证，项目施工单位资质是否与工程类别以及工程要求的资质等级相适应，项目施工单位的施工组织设计方案是否合理等:

③项目资金到位和使用情况的评审包括：建设项目资金审查，审查资金使用及管理是否存在截留、挤占、挪用、转移建设资金问题，结余资金是否按照基本建设财务制度的有关规定进行处理，审查竣工决算日建设资金帐户实际资金余额:

④建筑安装工程投资评审主要包括：建安工程投资各单项工程的结算是否正确，建安工程投资单项工程和单位工程的明细核算是否符合要求，各明细核算相对应工程结算其预付工程款、预付备料款、库存材料、应付工程款等以及各明细科目的组成内容是否真实、准确、完整，工程结算是否取得合法的发票，是否按合同规定预留了质量保证金等；

⑤设备投资支出评审包括：设备工程项目过程、设备工程项目成本和各项费用、设备投资支出核算等:

⑥待摊投资评审主要对各项费用列支是否属于本项目开以范围，费用是否按规定标准控制，取得的支出凭证是否合规等:

⑦其他相关事项的评审主要是对交付使用资产进行评审，审查交付使用资产的成本计算是否正确，交付使用资产是否符合条件;

⑧项目财务管理及会计核算情况评审:审查项目财务管理和会计核算是否按基建财务及会计制度执行，会计账簿、科目及帐户的设备是否符合规定，项目建设中的材料、设备工程项目等手续是否齐全，记录是否完整等:

⑨竣工财务决算报表评审包括：审查决算报表的编制依据和方法是否符合国家有关基本建设财务管理的规定，决算报表所列有关数字是否齐全、完整、真实、勾稽关系是否正确，竣工财务决算说明书编制是否真实、客观、内容是否完整等;

⑩项目竣工决(算的评审:工程量计算真实性、准确性、完整性和实效性等;工程价款结算是否准确，是否按照合同约定和国家有关规定进行，有无多算和重复计算工程量、高估冒算建筑材料价格等。

（2）财政评审结论

工程在建设过程中能够执行国家有关法律、法规、政策，能够按照基本建设程序进行管理实施，工程质量经验收达到合格，已全部投入使用。具体如下：

①工程项目建设程序执行情况：工程严格按照工程项目建设程序执行，并交付投入使用。

②工程项目组织管理情况：工程坚持了项目法人制、招投标制、合同管理制和工程监理制。建设单位提供的资料表明，管理制度和组织运行体系完整，运行基本符合国家对基本建设领域的要求。

③工程项目资金来源及使用情况

生态宜居村庄绿化项目2021年概算批复金额400万元，为国家资金全部到位。建设单位工程竣工决算送审金额 3.997,104.69 元，与投资到位资金比结余2.895.31 元，结余率为0.07%。经审定工程投资3.721.899.10 元，审减金额275.205.9 元，审减率6.89%。审定金额与投资到位资金相比结余278.100.90 元，结余率6.95%，交付使用资产原值合计3,721.899.10 元。

④工程项目概(预)算批复执行情况

生态宜居村庄绿化项目送审投资与概算投资情况比较，概算批复金额为400万元，投资到位资金400万元。建设单位工程竣工决算送审金额3,997,104.69 元，与投资到位资金比结余2,895.31 元，结余率为0.07%。

⑤工程项目竣工结(决)算评审情况

生态宜居村庄绿化项目概算批复金额为400万元，投资到位资金400万元。建设单位工程竣工决算送审金额为3,997,104.69元，与投资到位资金比结余2.895.31元，结余率为0.07%。经评审审定工程投资为3,721,899.10元，审定金额与送审金额相比审减金额为275,205.59元，审减率为6.89%，审定金额与投资到位资金相比结余278,100.90元，结余率为6.95%。

（3）工程项目综合评价

随着国家经济的高速发展，交通事业也呈现出飞速发展的趋势，公路绿化是公路工程建设和维护中十分重要的工程，同时公路绿化可以增加国土绿化面积，有效改善公路沿线环境，吸收噪音，稳固路基，美化环境等，对于环境改善和保护具有重要的意义。项目在实施的过程中，工程建设单位的各级部门发挥了积极、认真的管理作用，项目安全性、功能性以及工程施工整体质量符合设计要求。

4.项目实施全过程绩效目标管理情况

（1）阶段性绩效运行跟踪情况：生态宜居村庄绿化项目为跨年度项目支出，工布江达县林草局未做生态宜居村庄绿化项目的阶段性绩效运行跟踪管理。

（2）事后绩效产出自评价情况：生态宜居村庄绿化项目已于2022年7月22日进行竣工验收终验，工布江达县林草局未做7月22日的事后绩效自评价。

## （五）项目绩效目标

根据项目单位提供的《西藏自治区本级部门项目支出预算绩效目标申报表》，生态宜居村庄绿化项目设置的绩效目标如下：

| 西藏自治区本级部门项目支出预算绩效目标申报表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 工布江达县生态宜居村庄绿化项目 |  |  |  |  |  |
| 主管部门及 代码 |  | 工布江达县林业和草原局11542622724905024P |  |  | 实施单位 | 工布江达县林业和草原局 |  |
| 项目属性 |  | 新建 |  |  | 项目期 | 2021年8月-2022年7月 |  |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额： |  | 400 |  |  |  |  |
|  | 其中：财政拨款 |  | 400 |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | 0 |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 完成建设4个生态宜居村庄。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 （必填） |  | 涉及的4个生态宜居村庄 |  |  | 完成4个生态宜居村庄。 |
|  |  | 质量指标 （必填） |  | 完成4个生态宜居村庄 |  |  | 100% |
|  |  | 时效指标 （必填） |  | 当年完成率 |  |  | ≥100% |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 成本指标 （必填） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 （选填） |  | 增加当地群众收入 |  |  | 明显 |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 （必填） |  | 提升草原生态服务功能 |  |  | 明显 |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 （选填） |  | 改善生态环境、提升草原生态服务功能 |  |  | 明显 |
|  |  | 可持续影响指标 （必填） |  | 改善生态环境，提高生活质量 |  |  | 明显 |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 （必填） |  | 指标1：满意度 |  |  | 100% |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |

（六）项目产出及效果绩效目标完成情况

1.项目产出数量

项目立项建设内容与项目验收产出数量存在少量不符情况如下：

| 种植产出物 | 计划 | 验收 | 绿化附属设置 | 计划 | 验收 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 多花蔷薇 | 10549株 | 9328株 | 网围栏 | 962米 | 2385.76米 |
| 红叶李 | 20 株 | 20株 | 简易攀爬架 | 611.8米 | 1923.49米 |
| 金丝柳 | 47株 | 47株 | 三脚架 | 67桩 | 316组 |
| 月季 | 9206株 | 9135株 |  |  |  |
| 垂丝海棠 | 142 株 | 142株 |  |  |  |

经抽查西藏乐蜀实业有限公司工布江达县分公司《现场签证单》：设计月季品种为爬墙科，结定村没有设计攀爬架，无法攀爬，无法成型，应甲方要求，根据现场实际情况，做出调整，结定村原设计月季为2米宽种植，但根据现场实际情况无法攀爬，最终减少月季的种植面积，增设231.5米不锈钢花爬架和40米网围栏，具体以施工现场为准。

（1）项目批复产出

根据2021年7月7日工布江达县发改委《关于工布江达县生态宜居村庄绿化项目可行性研究报告的批复》（工发改[2021]78号）文件，建设内容为：

①工布江达镇达帕萨村：新建简易攀爬杆611.8米、网围栏962米、三脚架67桩；栽植金丝柳47株、红叶李 20 株、多花蔷薇3518株。

②工布江达镇结定村：栽植月季9206株(高2.0米)。

③巴河镇嘎拉村：栽植多花蔷薇 4382 株(高 2.0米)。

④仲莎乡林则村：栽植多花蔷薇2649株(高2.0米)、垂丝海棠 142 株。

（2）项目验收产出

根据2022年7月12日完成的项目单位自验和7月22日完成的竣工验收终验，产出包括：3个乡镇的4个村庄（江达镇达怕萨村、结定村、巴河镇嘎拉村、仲莎乡林则村）种植的多花蔷薇9328 株、红叶李20株、金丝柳47株、月季9135株、垂丝海棠142株;绿化附属设置:网围栏 2385.76米、简易攀爬架1923.49米、三脚架316组。

2.项目产出率及其合格率

根据竣工验收资料，竣工验收产出的数量合格率为100%。

3、项目产出时效性及其使用率

根据2021年7月7日工布江达县发改委《关于工布江达县生态宜居村庄绿化项目可行性研究报告的批复》（工发改[2021]78号）,建设工期6个月，实际验收投入使用超过批复的工期。据了解，绿化项目按季节当年完工，竣工验收工作往往在次年进行才能看出效果，故关于交付及时率、受益人使用率可以确定合格。

4.项目产出成本及其预算完成情况

经财政评审，包括审减金额的项目批复总投资的结余资金为278,100.90元，结余率为6.95%，节约完成项目预算。

5.项目效益绩效目标完成情况

（1）经济效益分析

生态宜居村庄绿化项目为提供公共产品的项目，主要内容为种植绿化作物及绿化附属设施建设，是为建设宜居村庄美化环境进行的配套项目，项目本身不具备内生经济效益。

（2）社会、生态效益分析

生态宜居村庄绿化项目是为建设宜居村庄而美化环境进行的配套项目，项目本身具备一定的社会效益和环境生态效益。

6.项目的可持续性目标完成情况

（1）项目效益的可持续性

如果项目产出得到很好的维护，且其维护成本预计可接受，其社会效益和生态效益能够持续。

（2）项目运行保障的可持续性

绩效评价组未见项目事后维护保障的相关制度、人员安排、责任机制等的保障，以及经费支持保障等。

- 项目满意度的可持续性

项目建成即可投入使用，未见满意度调查资料，项目满意度的可持续性无法评价。

7.项目满意度情况

（1）受益人满意度

该项目是具备社会效益的公共产品，直接受益人应当为当地广大的社会公众，未见项目单位做出适当的满意度调查。

（2）社会公众满意度

项目产生社会生态效益的满意度，未见项目单位做出适当的满意度调查。

（七）项目全过程绩效分析评价情况

项目支出全过程绩效评价指标体系及评价表

| 指标 |  |  | 评价分析 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 | 二级 | 三级 | 评价标准 | 分析说明 | 评分 |
| 项目决策（15分） | 项目立项（4分） | 立项依据充分性2分 | 1、符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策要求（1分）； 2、与部门职责范围相符，属于部门履职所需（1分）。 | 立项依据基本充分 | 2 |
|  |  | 立项程序规范性2分 | 1、项目按照规定的程序申请设立（1分）； 2、审批文件、材料是否符合相关要求（1分）。 | 立项程序较为规范性 | 2 |
|  | 绩效目标（7分） | 绩效目标合理性4分 | 1、制定绩效目标（1分）； 2、项目绩效目标与项目实际具有相关性（1分）； 3、与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）； 4、项目预期产出符合正常的业绩水平（1分）。 | 未制定绩效目标，社会生态效益分析不明确、不具体 | 2 |
|  |  | 绩效指标明确性3分 | - 将项目绩效目标细化分解为具体、清晰、可衡量的绩效指标值（1分） 2、是否与项目目标任务数或计划数相对应（1分）。 | 业绩效果方面绩效指标不明确 | 2 |
|  | 资金投入（4分） | 预算编制科学性2分 | 1、预算内容与项目内容匹配（2分）； 2、预算确定的项目投资额或资金量与项目内容相匹配（2分）。 | 购买第三方编制，上级单位审核 | 2 |
|  |  | 资金分配合理性2分 | 1、预算资金分配依据是否充分（1分）； 2、资金分配合理，与项目单位或地方实际相适应（1分）。 | 购买第三方编制，上级单位审核 | 2 |
| 项目过程（20分） | 资金管理（12分） | 资金到位率4分 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 预算资金全部到位 | 4 |
|  |  | 预算执行率4分 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 预算执行率较好 | 4 |
|  |  | 资金使用合规性4分 | 1、是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（1分）； 2、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（1分）； 3、是否符合项目预算批复或合同规定的用途（1分）； 4、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1分）。 | 经财政评审，评价抽查未发现不合理开支 | 4 |
|  | 组织实施（8分） | 管理制度健全性4分 | 1、已制定资金管理和项目管理制度（2分）； 2、资金管理和项目管理制度合法、合规、完整（2分）。 | 管理制度健全 | 2 |
|  |  | 制度执行有效性4分 | 1、遵守相关法律法规和相关管理规定（1分）； 2、项目调整及支出调整手续完备（1分）； 3、项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档（1分）； 4、项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位（1分）。 | 制度执行有效 | 4 |
| 项目产出（35分） | 数量（12分） | 产出率 | 100% | 产出率有高有低 | 12 |
|  | 质量（12分） | 合格率 | 100% | 合格率达标 | 11 |
|  | 时效（6分） | 见效率 | 100% | 见效率超期 | 6 |
|  | 成本（5分） | 预算执行率 | 100% | 达成节约率 | 5 |
| 项目效益（30分） | 社会效益（10分） |  |  | 建成合格时达到社会生态效益 | 10 |
|  | 生态效益（4分） |  |  |  | 4 |
|  | 可持续影响（8分） |  |  | 建成后运行效果未见保障性调查资料 | 6 |
|  | 满意度（8分） | 群众满意度 | 100% | 建成运行后未见自评价调查资料 | 5 |
| 合计 | 100 |  |  |  | 89 |

# （八）项目支出绩效评价结论

经分析评价，生态宜居村庄绿化项目满分100，评价得分89，评定等级为良。具体为：

| 指标 | 项目决策 | 项目过程 | 项目产出 | 项目效益 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 比重分值 | 15.00 | 20.00 | 35.00 | 30.00 | 100.00 |
| 实际得分 | 12.00 | 18.00 | 34.00 | 25.00 | 89.00 |
| 得分率% | 80.00% | 90.00% | 97.14% | 83.33% | 89.00% |

二、项目名称：2022年工布江达县西藏自治区藏东南高原生态保护和修复

（以下简称“藏东南高原生态保护和修复项目、项目”）

## （一）项目政策背景及绩效分析

根据《西藏自治区财政厅关于进一步规范和完善预算项目支出绩效目标管理的通知》(藏财绩[2021]6号)要求，项目应结合中央预算内投资计划绩效目标表填写《西藏自治区本级项目支出预算绩效目标申报表》，并报财政部门审核下达项目建设资金。按照相关规定和要求，根据项目审批时确定的建设目标，建设内容、建设进度，抓紧推进项目建设实施，并加强绩效目标实现情控，发现问题要及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。

计划的总体绩效目标是落实《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划(2021-2035年)》要求，启动实施相关重点项目建设，全面完成年度建设任务，确保取得预期成效。加强对绩效目标实现情况的监控，发现问题要及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。国家发展改革委将适时组织开展绩效评价。

根据《政府投资条例》规定，下达的投资以安排至地方的非经营性项目为主，属直接投资(确需支持的经营性项目也可以适当采取资本金注入或投资补助方式)。严格落实投资计划执行和项目实施监管责任，要建立工作机制，制定监管计划，组织实施中央预算内投资项目日常调度、在线监测、现场检查和监督问责，切实加强对项目落地实施、工程建设管理、计划执行进度、资金使用与拨付等重点关键环节，确保工程建设质量和投资效益，保障项目按期建成发挥效益。

（二）项目决策

1.项目选址

工布江达县自然资源局2021年8月6日出具了《关于办理工布江达县西藏自治区2021年藏东南高原生态保护和修复项目用地预审与规划选址的情况说明》（工自然资预选字[2021]57号），确定项目用地合理。

2.项目可研

（1）工布江达县政法委2021年8月11日出具了《关于对西藏自治区2021年藏东南高原生态保护和修复项目社会稳定风险评估的函初审意见》（工政法发[2021]69号）、林芝市政法委2021年8月16日出具了《关于西藏自治区2021年藏东南高原生态保护和修复项目社会稳定风险评估报告的审查意见》（林维稳风评[2021]453号），确定项目实施的相关安全性风险可控。

（2）项目建议及申请

工布江达县林草局申报《关于审批西藏自治区2021年藏东南高原生态保护和修复项目-工布江达县实施方案及概算的函》(工林草函[2021]31号)。

3.项目评审

项目委托深圳群伦项目管理有限公司出具了《实施方案及概算评审报告》(林工深咨字[2021]LGQ046)。

4.项目审批

工布江达县发改委2021年9月27日出具了《关于西藏自治区2021年藏东南高原生态保护和修复项目-工布江达县实施方案及概算的批复》（工发改(2021)88号），根据《西藏自治区重点区域生态保护和修复项目专项 2021 年中央预算内投资计划及任务分解表》，结合深圳群伦项目管理有限公司出具的《实施方案及概算评审报告》(林工深咨字[2021]LGQ046)和林芝市委政法维稳指导科、县自然资源局相关意见，批复建设规模概算1476.58 万元，其中:建筑安装工程费1364.4万元，工程建设其他费83.21 万元,工程预备费用28.97 万元。批复建设工期10个月，工程内容:修建围栏125085米、草场改良9.8万亩、人工种草 2万亩，宣传牌10座。

（三）项目实施

1.文件要求

国家发展和改革委员会、国家林业和草原局、水利部《关于下达重点区域生态保护和修复专项2021年中央预算内投资计划(地方)的通知》（发改投资[2021]768号）：关于重点区域生态保护和修复专项2021年中央预算内投资计划资金申请，为全面推进重点区域山水林田湖草一体化保护和修复，统筹支持天然林保护、“三北”等重点防护林体系、草原保护修复、湿地保护修复、京津风沙源治理等相关任务建设，按照《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划(2021-2035年)》及有关专项规划部署，下达2021年重点区域生态保护和修复专项中央预算内投资计划206.6782亿元，严格项目实施，严格按照有关专项管理办法规定组织实施，加强项目管理，严格按照审批的项目名称、建设内容和建设规模以及下达的中央预算内投资进行建设，严禁将中央预算内投资截留、挤占或挪作他用，项目建设所需其他资金要确保足额及时到位。严禁未经批准擅自变更建设内容和建设规模，如确需调整，须按程序报有关机关审批。项目建设内容和规模调减并影响中央预算内投资安排规模的，应及时报国家发展改革委进行调整。

林芝市林草局林、发改委2022年2月16日配套发布《关于下达第二批重点区域生态保护和修复专项2021年中央预算内投资计划的通知》（林发改投资[2022]70号）：为加快推进重点区域山水林田湖草一体化保护和修复相关任务建设，按照《全国重要生态系统保护和修复中大工程总体规划(2021-2035年)》及有关专项部署，根据项目前期工作完成情况及项目申报请示将2021年重点区域生态保护和修复专项中央预算内投资计划2418万元下达。

工布江达县发改委2021年9月27日出具《关于西藏自治区2021年藏东南高原生态保护和修复项目-工布江达县实施方案及概算的批复》（工发改(2021)88号），要求施工部分采用全部委托公开招标方式，严格执行环保和安全生产“三同时”制度，严格按照项目基本建设程序组织实施，认真落实项目建设五制。

2.工布江达县林草局会议纪要（2022年2号），研究部署项目招标代理、监理、施工图审查等工作。工布江达县林草局2021年7月13日会议纪要（第9期），研究部署项目设计方工作。

3.预算资金管理使用及保障情况

（1）项目资金投入的及时性

工布江达县财政局2022年5月5日《关于下达2021年第二批重点区域生态保护和修复专项中央基建投资（拨款）预算指标的通知》（工财经指[2022]5号）2418万元专项用于工布江达县藏东南高原生态保护和修复项目，其中：

①藏东南高原生态保护和修复项目专项资金为1476.58 万元，资金来源于西藏自治区重点区域生态保护和修复专项2021年中央预算内投资，建设内容为休牧围栏125085万米、草原改良9.8万亩、人工种草2万亩；

②林芝市工布江达县邦杰塘草原生态修复项目总投资941.42万元，资金来源于西藏自治区重点区域生态保护和修复专项2021年中央预算内投资，建设内容为生态修复工程1942.33亩、新建取水口一项、提水泵站一项、放空阀井、控制阀井8座、电磁阀阀井86座、表土覆盖（0.3m厚）12350.06立方米、机电设备安装、金属结构设备及安装及临时设施。

（2）项目资金使用的合规性

藏东南高原生态保护和修复项目专项资金使用的合规性未经有关部门专门审计，未经财政评审，绩效评价小组经抽取部分支出会计凭证，未发现项目资金使用存在重大违规情况。

4.项目合同管理

项目签署了一系列专门合同，建设方对合同进行了有效管理。

5.项目进度管理

根据施工单位青海康洛建设集团有限公司提出经建设单位认可的《工程停工申报表》，因疫情计划停工日期为2022年9月25日，计划复工日期为2023年3月1日。停工前已完成工程量的95%，已结清农民工工资。

6.项目完成验收情况

2023年7月10日，施工单位已对修建围栏125085米、草场改良9.8万亩、人工种草 2万亩，宣传牌10座的施工内容完成自检，监理单位完成复检，项目单位申请按照2023年8月22日的竣工验收方案对2022年11月3日完工的项目进行验收。根据2023年8月24日工程竣工验收报告和政府投资项目综合验收表，经施工单位、监理单位、勘察单位、设计单位、建设单位、项目批复单位（县发改委）、县人社局等部门单位综合评定，验收合格。

7.项目实施全过程绩效目标管理情况

（1）阶段性绩效运行跟踪情况：藏东南高原生态保护和修复项目为跨年度项目支出，工布江达县林草局未做藏东南高原生态保护和修复项目的阶段性绩效运行跟踪管理。

（2）事后绩效产出自评价情况：藏东南高原生态保护和修复项目已于2023年8月24日做竣工验收，工布江达县林草局未做藏东南高原生态保护和修复项目的事后绩效自评价。

## （四）项目绩效目标

根据《2021年第二批重点区域生态保护和修复项目中央基建投资绩效目标表》，藏东南高原生态保护和修复项目设置的绩效目标如下：

| 2021年第二批重点区域生态保护和修复项目中央基建投资绩效目标表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 西藏自治区藏东南高原生态保护和修复项目--工布江达县 |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  | 林芝市林业和草原局115426007355425216 |  | 实施单位 | 工布江达县林业和草原局 |  |
| 项目属性 |  | 新建项目 |  | 项目期 | 2022年 |  |
| 项目资金（万元） |  | 年度/项目资金总额 |  | 1476.58万元 |  |  |
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 1476.58万元 |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |
| 年度/项目总体目标 | 休牧围栏125085米、草原改良9.8万亩、人工种草2万亩，宣传牌10座。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 围栏 | ≧ | 125085 | 米 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 草原改良 | ≧ | 98000 | 亩 |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 作业设计合格率 | ≧ | 90 | % |
|  | 产出指标 | 时效指标 | 人工种草 | ≧ | 20000 | 亩 |
|  | 产出指标 | 成本指标 | 建设资金 |  | 1476.58 | 万元 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动农牧民群众增收 | 定性 | 是 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 草畜平衡 | 定性 | 明显 |  |
|  | 效益指标 | 生态效益指标 | 生态环境持续改善 | 定性 | 明显 |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续发挥生态作用 | 定性 | 明显 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≧ | 90 | % |

（五）项目产出及效果绩效目标完成情况

1.项目产出数量及质量

（1）项目批复产出

根据工布江达县发改委2021年9月27日出具了《关于西藏自治区2021年藏东南高原生态保护和修复项目-工布江达县实施方案及概算的批复》（工发改(2021)88号），工程内容:修建围栏125085米、草场改良9.8万亩、人工种草 2万亩，宣传牌10座。

（2）项目验收产出

根据2023年8月24日工程竣工验收报告和政府投资项目综合验收表，经施工单位、监理单位、勘察单位、设计单位、建设单位、项目批复单位（县发改委）、县人社局等部门单位综合评定，2023年7月10日对修建围栏125085米、草场改良9.8万亩、人工种草 2万亩，宣传牌10座的施工内容的自检结果验收合格。

2、项目产出时效性及其使用率

根据工布江达县发改委2021年9月27日《关于西藏自治区2021年藏东南高原生态保护和修复项目-工布江达县实施方案及概算的批复》（工发改(2021)88号），批复建设工期10个月，实际验收投入使用超过批复的工期，项目的时效性差。根据施工单位青海康洛建设集团有限公司提出经建设单位认可的《工程停工申报表》，因疫情计划停工日期为2022年9月25日，计划复工日期为2023年3月1日。停工前已完成工程量的95%，已结清农民工工资。对此，认为交付及时率、受益人使用率及其可用性可以确定。

3.项目产出成本及其预算完成情况

项目未做竣工财务决算及竣工财务决算审计，财评工作尚未开展，项目产出成本无法最终确认。

4.项目效益绩效目标完成情况

（1）经济效益分析

藏东南高原生态保护和修复项目为非经营性投资项目，属于提供公共产品的项目，主要内容为修复草场及草场保护附属设施建设，是为建设生态家园和改善畜牧业环境进行的项目，项目本身不具备直接的经济效益。

（2）社会、生态效益分析

藏东南高原生态保护和修复项目是为修复草场及草场保护附属设施建设，是为建设生态家园和改善畜牧业环境进行的项目，项目本身具备良好的社会效益和生态效益。

5.项目的可持续性目标完成情况

（1）项目效益的可持续性

如果项目产出得到很好的维护，包括限制性放牧及水土保持等，且其维护可行成本可控，其社会效益和生态效益能够持续释放。

（2）项目运行保障的可持续性

绩效评价组未见项目事后的相关法规、制度、人员、责任机制等的保障行分析资料及制度建设资料。

- 项目满意度的可持续性

项目建成即见效，未见满意度调查资料，项目满意度的可持续性无法评价。

6.项目满意度情况

（1）受益人满意度

该项目是具备社会效益和生态效益且内涵长期经济效益的公共产品，直接受益人应当为当地广大的牧民群众，未见项目单位做出适当的满意度调查。

（2）社会公众满意度

项目产生社会生态效益的满意度，未见项目单位做出适当的满意度调查。

（六）项目全过程绩效分析评价情况

项目支出全过程绩效评价指标体系及评价表

| 指标 |  |  | 评价分析 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 | 二级 | 三级 | 评价标准 | 分析说明 | 评分 |
| 项目决策（15分） | 项目立项（4分） | 立项依据充分性2分 | 1、符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策要求（1分）； 2、与部门职责范围相符，属于部门履职所需（1分）。 | 立项依据基本充分 | 2 |
|  |  | 立项程序规范性2分 | 1、项目按照规定的程序申请设立（1分）； 2、审批文件、材料是否符合相关要求（1分）。 | 立项程序较为规范性 | 2 |
|  | 绩效目标（7分） | 绩效目标合理性4分 | 1、制定绩效目标（1分）； 2、项目绩效目标与项目实际具有相关性（1分）； 3、与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）； 4、项目预期产出符合正常的业绩水平（1分）。 | 未制定绩效目标，社会生态效益分析不明确、不具体 | 2 |
|  |  | 绩效指标明确性3分 | - 将项目绩效目标细化分解为具体、清晰、可衡量的绩效指标值（1分） 2、是否与项目目标任务数或计划数相对应（1分）。 | 业绩效果方面绩效指标不明确 | 2 |
|  | 资金投入（4分） | 预算编制科学性2分 | 1、预算内容与项目内容匹配（2分）； 2、预算确定的项目投资额或资金量与项目内容相匹配（2分）。 | 购买第三方编制，上级单位审核 | 2 |
|  |  | 资金分配合理性2分 | 1、预算资金分配依据是否充分（1分）； 2、资金分配合理，与项目单位或地方实际相适应（1分）。 | 购买第三方编制，上级单位审核 | 2 |
| 项目过程（20分） | 资金管理（12分） | 资金到位率4分 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 预算资金全部到位 | 4 |
|  |  | 预算执行率4分 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 预算执行率较好 | 4 |
|  |  | 资金使用合规性4分 | 1、是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（1分）； 2、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（1分）； 3、是否符合项目预算批复或合同规定的用途（1分）； 4、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1分）。 | 经财政评审，评价抽查未发现不合理开支 | 3 |
|  | 组织实施（8分） | 管理制度健全性4分 | 1、已制定资金管理和项目管理制度（2分）； 2、资金管理和项目管理制度合法、合规、完整（2分）。 | 管理制度健全 | 2 |
|  |  | 制度执行有效性4分 | 1、遵守相关法律法规和相关管理规定（1分）； 2、项目调整及支出调整手续完备（1分）； 3、项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档（1分）； 4、项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位（1分）。 | 制度执行有效 | 4 |
| 项目产出（35分） | 数量（12分） | 产出率 | 100% | 产出率完成 | 12 |
|  | 质量（12分） | 合格率 | 100% | 合格率达标 | 12 |
|  | 时效（6分） | 见效率 | 100% | 见效率超期 | 6 |
|  | 成本（5分） | 预算执行率 | 100% | 达成节约率 | 4 |
| 项目效益（30分） | 社会效益（10分） |  |  | 建成合格时达到社会生态效益 | 10 |
|  | 生态效益（4分） |  |  |  | 4 |
|  | 可持续影响（8分） |  |  | 建成后运行效果未见保障性分析调查资料 | 5 |
|  | 满意度（8分） | 群众满意度 | 100% | 建成运行后未见自评价调查资料 | 5 |
| 合计 | 100 |  |  |  | 87 |

# （七）项目支出绩效评价结论

经分析评价，藏东南高原生态保护和修复项目得分87.00，评定等级为良。具体为：

| 指标 | 项目决策 | 项目过程 | 项目产出 | 项目效益 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 比重分值 | 15.00 | 20.00 | 35.00 | 30.00 | 100.00 |
| 实际得分 | 12.00 | 17.00 | 34.00 | 24.00 | 87.00 |
| 得分率% | 80.00% | 85.00% | 97.14% | 80.00% | 87.00% |

第三部分  部门项目支出绩效评价分析

一、评价单项推断部门总体项目支出综合评价结果

经抽查2021年工布江达县生态宜居村庄绿化工程400万元、2022年工布江达县西藏自治区藏东南高原生态保护和修复1476.58万元等两个项目，共计预算支出1876.58万元的绩效评价，根据抽查评价的单个项目得分情况，对单个项目得分进行平均计算得出工布江达县林草局2022年财政决算项目支出平均分数88.00，推断工布江达县林草局2022年财政决算项目支出绩效评价等级为良。

部门项目综合评定得分评级表

| 指标 | 项目决策 | 项目过程 | 项目产出 | 项目效益 | 合计 | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 比重分值 | 15.00 | 20.00 | 35.00 | 30.00 | 100.00 | 优良差 |
| 平均得分 | 12.00 | 17.50 | 34.00 | 24.50 | 88.00 | 良 |
| 平均得分率 | 80.00% | 87.50% | 97.14% | 81.67% | 88.00% | 良 |

抽评项目单项评定得分及评价等级如下：

单个项目评定得分评级表

金额单位：万元

| 预算项目 |  | 指标分类 |  |  |  | 评价结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 金额 | 决策 | 过程 | 产出 | 效益 | 评分 | 等级 |
| 工布江达县生态宜居村庄绿化工程 | 400.00 | 12.00 | 18.00 | 34.00 | 25.00 | 89.00 | 良 |
| 工布江达县西藏自治区藏东南高原生态保护和修复 | 1476.58 | 12.00 | 17.00 | 34.00 | 24.00 | 87.00 | 良 |

二、主要经验及做法、存在的主要问题及相关建议

## （一）主要经验及做法

## 项目进行公示公开。在项目建设实施前，将项目建设的批准文号、建设内容、投资规模、建设期限等情况向项目区群众进行公示；项目建设工程竣工后，在项目区醒目位置制作标志牌，让群众完整了解项目建设及资金使用情况，自觉接受群众监督和社会监督。

## （二）存在问题及建议

1.项目绩效目标和绩效指标设定不具体。尤其是反映项目效果的目标和指标，无论在项目实施前还是项目竣工后，欠具体，欠明确，未能完全反映项目实施内容，未能有效反映项目开展的预期效果。

建议：设置绩效目标应将定性指标和定量指标相结合。可以量化的指标应明确其考核的标准，在确定指标时应尽可能量化、细化，不能量化的指标应尽可能的行为化，对过程进行详细描述，按照实际情况进行项目自评。

2. 项目绩效目标自评开展不到位。绩效目标自评表指标内容未能完全反映项目实施内容，未能有效反映项目实际开展情况，尤其是项目效果的情况。

建议：设置绩效目标应将定性指标和定量指标相结合。可以量化的指标应明确其考核的标准，在确定指标时应尽可能量化、细化，不能量化的指标应尽可能的行为化，对过程进行详细描述，按照实际情况进行项目自评。

三、其他事项说明

## （一）关于评价结果的说明

项目评价的结果受限于提供资料的全面性、可靠性和准确性，评价小组仅能依据提供的现有资料及现场勘察结果，结合职业判断给出评价结果。另外，由于时间限制，仅能抽取更大比例的项目进行评价，涵盖率的高低可能会影响评价结果的准确性。

## （二）关于报告使用的说明

本报告仅供工布江达县财政局了解工布江达县林草局项目支出的绩效管理情况，不作其他用途。由于使用不当而造成的后果与本会计师事务所无关。

辽宁言信会计师事务所（普通合伙）

2023年9月22日