西藏林芝市工布江达县水利局2022年度

财政预算项目支出绩效评价报告

辽言绩评字[2023]4503号

工布江达县财政局：

我们接受贵局委托，对西藏林芝市工布江达县水利局（以下简称：工布江达县水利局）2022年度财政预算项目支出（以下简称：项目支出）进行绩效评价。工布江达县水利局对其提供资料的真实性、合法性、完整性负责。我们的责任是依法独立对预算项目支出的决策、管理、业绩和效果情况进行反映、分析和评价。现将绩效评价情况及结果报告如下：

一、项目单位及项目支出概况

（一）项目单位

工布江达县水利局部门职能：（1）负责保障水资源的合理开发利用。拟订全县水利规划和政策，起草有关水利工作的规范性文件，组织编制全县水资源规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等；

（2）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟定全县水利中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责全县重要流域、区域以及重大水利工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证、防洪论证和规划同意书制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡（镇）供水工作；

（3）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全县水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按规定权限申报、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，并负责项目实施的监督管理；

（4）指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理；

（5）负责节约用水工作。拟定全县节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准.组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作；

（6）按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作；

（7）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导全县重要江河湖泊及河口的治理、开发和保护，指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作；

（8）指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的重要水利工程建设与运行管理；

（9）负责水土保持工作。拟定水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并公告，负责全县建设项目水土保持监督管理，督促水土保持补偿费征收工作。指导全县重点水土保持建设项目的实施；

（10）指导农村水利工作组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。协调农牧区水利工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。指导水利扶贫工作；

（11）指导水利工程移民管理工作。落实水利工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施；

（12）负责全县重大涉水违法事件的查处、协调和仲裁跨乡（镇）水事纠纷，开展水政监察和水行政执法工作。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督；

（13）开展水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作，组织重大水利科学研究、技术引进和科技推广，贯彻执行水利行业的技术标准，拟定水利行业规程规范并监督实施，承担水利统计工作，指导水利信息化、水利行业队伍建设；

（14）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制县洪水干旱灾害防治规划并指导实施。承担全县水情旱情监测预警工作。组织编制全县重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施、承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；

（15）负责贯彻落实工布江达县全面推行河长制工作领导小组的部署安排，组织协调工布江达县全面推行河长制工作领导小组成员单位落实河长制湖长制各项任务，开展河湖管理保护相关工作。指导各乡（镇）全面推行河长制湖长制工作。组织开展全县河长制湖长制考核评估和监督管理；

（16）完成县委、政府交办的其他任务。

部门组织机构设置：工布江达县水利局服务站、质监站、办公室。

（二）项目支出

2022年度项目收支决算表

| 决算支出项目 | 决算支出金额 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 财政拨款 | 其他资金 |
| 2022年大中型水库移民扶持基金 | 73,800.00 |  |
| 2021年尼洋河江达乡朗村河道疏浚工程 工财农指［2021］13号 | 559.00 |  |
| 2021年巴河镇朗色村防洪堤维修及河道疏浚工程 | 327,335.22 |  |
| 2022年疫情相关经费指标 工财预指【2022】74号 | 1,603.00 |  |
| 2021年水利项目（第二批西藏专项）中央基建投资(林芝市工布江达县新城区防洪堤工程) | 8,776,161.05 |  |
| 城区段防洪二期工程剩余设计费 工财预指【2022】29号 | 148,964.66 |  |
| 2022年农村饮水安全工程维修养护资金 工财农指[2022]23号 | 1,665,550.00 |  |
| 工布江达县巴河拉如至雪卡段河道治理工程资金 工财经指【2022】17号 | 1,361,284.34 |  |
| 2021年中央财政水利发展资金（第一批） | 5,074,199.40 |  |
| 2021年工布江达县助力乡村振兴农村供水维护养护工程 工财农指［2021］13号 | 993,090.60 |  |
| 2021年中央财政水利发展（第二批）资金 | 655,525.10 |  |
| 2022年财政水利发展资金 | 7,449,508.69 |  |
| 2022年自治区水利发展资金（公益性水利工程维护） | 2,863,053.61 |  |
| 2022年工布江达县河湖管理范围划定费用 工财预指【2022】52号 | 580,800.00 |  |
| 2019年水利发展资金 | 150,830.00 |  |
| 2021年取水工程水资源论证工作经费 | 149,850.00 |  |
| 防汛资金工财农指2019年17号 | 315,637.01 |  |
| 2019年山洪灾害防治非工程措施项目（2019年工财农指25号） | 33,147.15 |  |
| 2022年自治区财政水利救灾资金 | 942,120.85 |  |
| 2022年防汛抗旱物资采购资金 | 486,000.00 |  |
| 2022年第二批防汛物资采购项目47.8万 工财预指【2022】53号 | 478,000.00 |  |
| 2022年第二批防汛物资采购费5.6万 工财预指【2022】53号 | 11,050.00 |  |
| 抗旱资金2019年工财农指18号 | 283,445.81 |  |
| 结转（2019年水利发展资金第二批） | 436,632.38 |  |
| 收2019年水利、农牧、林业（重点河段治理）中央基建投资 | 24,772,558.82 |  |
| 2020年工布江达县河湖管理范围划定费 | 155,850.00 |  |
| 2020年农村饮水安全工程维护费92号 | 104,377.05 |  |
| 2021年农村饮水安全工程运行维护经费 工财预指（存）【2021】28号 | 273,469.30 |  |
| 2020年自治区级水利发展资金（加兴乡百朗沟水土流失综合治理工程） | 870,972.18 |  |
| 2021年河长制工作经费 | 168,956.00 |  |
| 2021年江达乡帮嘎岗、朗村灌溉工程 工财农指［2021］13号 | 2,170,589.45 |  |
| 2021年加兴乡白朗村饮水提升工程资金 工财预指（存）【2021】65号 | 559,134.19 |  |
| 2022年中央水利救灾资金 工财农指【2022】24号 | 424,119.82 |  |
| 2022年工布江达县太昭建筑垃圾清理项目资金 工财预指【2022】94号 | 420,608.13 |  |
| 林芝市工布江达县新城区防洪堤工程资金 工财经指【2022】15号 | 5,861,379.89 |  |
| 合计 | 69,040,162.70 |  |

二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价工作基础

### 1、评价目的

通过绩效评价衡量和考核本项目的绩效，了解、分析、检验本项目资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，通过总结经验，分析问题，采取切实措施促进预算绩效管理工作制度化、规范化、科学化，加快全过程预算绩效管理体系的建设，提升预算绩效管理水平和能力，进一步提高财政资源配置效率和使用效益。

### 2、评价对象和内容

财政评价对象应根据工作需要，优先选择贯彻落实党中央、国务院重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目。本次对工布江达县水利局2022年度的全部财政预算项目进行年度评价，即：自2022年1月1日至2022年12月31日，选取2022年已经完工竣工决算，并且进行了竣工决算评审的项目中预算金额较大的两个项目进行项目支出的绩效评价，包括：工布江达县杂拉沟杂拉至错高段河道治理工程2910.51万元、工布江达县江达乡邦嘎岗、朗村灌溉工程943.11万元两个项目，共计预算支出3853.62万元。财政评价内容主要包括项目决策情况、资金管理和使用情况、相关管理制度的健全性及遵循情况、实现的业绩产出情况、取得的效率效益情况等内容。

### 3、评价依据

（1）《中华人民共和国预算法》（2018年12月29日第二次修正）；

（2）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

（3）财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）

（4）《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）；

（5）《中共西藏自治区委员会西藏自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（藏党发〔2020〕7号）；

（6）预算管理制度及办法，项目及资金管理办法、财务和会计资料；

（7）项目设立的政策依据和目标，预算执行情况，年度决算报告、项目决算或验收报告等相关材料。

### 4、评价原则和方法

本次评价工作坚持科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的基本原则，通过对本项目的经济性、效率性、效益性进行比较和分析，考核支出效率和效果。绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，主要评价方法包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。结合工布江达县水利局2022年度项目支出特点，本次评价采用计划标准，采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等多种方法，用于对绩效指标完成情况进行分析评价。

### 5、评价等级

本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，绩效评价等级划分为四档：分值范围90（含）-100分，项目等级为优；分值范围80（含）-90分，项目等级为良；分值范围60（含）-80分，项目等级为中；分值范围60分以下，项目等级为差。

### 6、评价指标体系及标准分值

财政绩效评价指标的确定应当符合与评价对象密切相关，全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益，优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，精简实用；指标内涵应当明确、具体、可衡量，数据及佐证资料应当可采集、可获得；同类项目绩效评价指标和标准应具有一致性，便于评价结果相互比较等要求。评价指标的权重根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，突出结果导向，原则上产出、效益指标权重不低于60%。本项目多属于实施期结束后的评价，更加注重产出和效益。

## （二）绩效评价工作实施情况

### 1、前期准备

（1）组建绩效评价项目组。根据本次绩效评价工作相关要求，组建绩效评价项目组。

（2）制订绩效评价工作方案。初步了解被评价项目基本情况，明确工作总体思路，落实工作开展进度，安排人员分工，制订绩效评价总体工作方案。

### 2、现场核查

（1）对被评价项目进行现场评价。现场访谈，了解被评价项目总体情况，收集被评价项目财务、业务、管理制度等相关资料，检查内部相关文件，适时开展问卷调查。

（2）审核绩效评价相关资料数据。审核收集的相关资料，分析数据，重点关注被评价项目预算资金实际使用情况、管理制度执行情况、目标计划完成情况和实现效果等内容。

（3）按照设定的绩效评价指标体系对项目决策、项目过程、项目产出、项目效益进行评价，并将绩效评价结果转化为百分制得分。

### 3、评价报告

绩效评价工作组根据收集的资料及现场核查的情况，完成绩效评价报告初稿的撰写工作。在与生态环境局工布江达县分局沟通后，形成绩效评价报告终稿。

三、“工布江达县杂拉沟杂拉至错高段河道治理工程”预算项目

## （一）项目概况

### 1.项目政策背景

根据《工布江达县杂拉沟杂拉至错高段河道治理工程评审报告》，工布江达县杂拉沟杂拉至错高段河道治理工程工布江达县杂拉沟杂拉至错高段河道治理工程为《西藏林芝地区水利改革发展“十三五”规划》项目中的中小河流治理项目之一。建设内容主要为治理杂拉沟杂拉、错高河段等5段，规划建设堤防长度7.5km,防洪标准为10年一遇。

### 2.项目需求及建设内容必要性

（1）项目需求

根据《工布江达县杂拉沟杂拉至错高段河道治理工程评审报告》，工布江达县杂拉沟杂拉至错高段河道治理工程的主要任务是通过修建堤防工程、治理山洪沟，来提高工布江达县错高乡的错高村、麦措姆村、瓦村和杂拉村沿河两岸的防洪能力，最大程度地避免洪水等灾害的威胁，防治水土流失。保障工布江达县错高乡沿岸人民群众生命财产安全和区域经济社会可持续发展，保证粮食安全，提高土地利用率，加快新农村建设和发展步伐。共计保护土地面积约2580亩（其中耕地约为680亩，草地约为1900亩)，共计保护人口538人，区内有四个村落，村民房屋约168处，以及牧民重要草场若干，使河道现状不设防的状态提高到防御10年一遇洪水能力。

（2）项目建设内容必要性

根据《工布江达县杂拉沟杂拉至错高段河道治理工程评审报告》，杂拉至错高治理河段沿岸分布错高村、麦措姆村、瓦村和杂拉村大量居民居住点，耕地、牧草地，每年汛期，常有山洪灾害发生，当地政府每年都要投入大量物力、人力、财力进行抗洪救灾。本次杂拉沟流域重点河段治理的工程任务为：通过河道治理，建设防洪设施，稳定河势，提高河段行洪能力，使工程涉及的乡村居民区、耕地、牧草地等防洪保护对象的防洪标准有较大提高，使乡村、耕地、草地的防洪标准达到10年一遇，维护地区的社会稳定和经济繁荣。

治理河段多为山溪河流，汛期来水量大，涨势快，来势猛，且携带着大量泥沙，对河沿岸居民、耕地、牧草地的安全影响较大，每年汛期的冲毁现象时有发生，洪灾损失较大，严重威胁河岸居民的生活和出行，已到不可不治的态势，工程建设十分必要。

①治理河段居民处于山洪灾害频发区，工程建设是保障人民生命财产安全的需要。

工程所在杂拉沟流域位于巴河上游地带，地处高寒山区，也位于降水丰沛的区域，多年平均降水量在1600mm~3000mm之间，汛期暴雨频发。一遇暴雨，巴河上游河流的河水猛涨，两岸支沟频繁发生山洪灾害，洪水短时间来势凶猛。洪灾与山地灾害频繁并发，给沿岸人民的生命财产和社会经济造成了极大威胁。据现场调查，洪水来临时经常淹没沿岸牧民草场，影响牧民正常放牧。河段河岸无防洪工程设施，河岸多为砂卵砾石土，抗冲刷能力弱，在洪水冲刷淘蚀作用下不断坍塌侵蚀，防洪能力降低，沿岸居民生命财产安全受到较大威胁。洪水与山地自然灾害已成为当地各级党政和人民群众的心腹大患，已对当地工农业发展和人民群众正常生产生活造成了严重的影响，对人民的生命财产安全构成了极大的威胁。

根据近年来灾害统计，工程河段受洪水淹没的耕地和草地累计分别为429亩和710亩左右，洪水冲毁耕地达到280余亩之多。年年有灾，旧灾未稳，新灾又至，使当地政府和人民每年都要花掉大量人力、物力和财力通过河段治理工程的实棒可以有效提高河道的防洪标准，改善河道现状，恢复和强化河道行洪、排污等烷马能，稳定河势，改善区域环境，提高河道抵御洪水的能力，使国家财产和人民军命安全得到保障，体现人与自然和谐相处的治水理念，实现自然生态系统和经济系统的良性循环。

②治理河段位于巴松措库区上游，工程建设是改善流域生态环境、提高巴林措库区水环境的需要。

巴松措又名指高湖，湖面海拔3700多米，湖面面积达6干多亩，位于距林选生区工布江达县50多m的巴河上游的高峡深谷里，是红教的一处者名神湖和圣地。巴松措在1994年被评为国家风景名胜区，同时被世界旅游组织列入世界旅游景区，2000年被评为国家AAAA级景区，2001年被国家林业部授予国家森林公园称号。工程治理河段终点位于巴松措库尾向上游24m处，因此，治理河段水环境好坏直接影响巴松措景区水环境的好坏。洪水期间，因工程所在流域洪水量大且来势凶猛，主流不断淘蚀两岸土质岸坡，造成水土流失严重，河流水质含沙量较大。洪水季节，水质浑浊，且携带大量砂石砾土。通过本次工布江达县杂拉沟杂拉至错高段河道治理工程，减少工程河段两岸洪水灾害损失，保护了错高村、麦措姆村、瓦村和杂拉村居民住房，也可以保护了沿岸农田、草场、林地等的生长环境，使得库区上游水中含沙量得到进一步控制，沿河两岸的生态环境得以改善，进一步改善巴松措旅游景区水环境，间接促进地区旅游经济的发展。

③治理河段的工程建设，是进一步健全工布江达县防洪减灾体系，实现科学管理的需要。

根据调查，工布江达县防洪减灾体系在西藏已算相对较全，全县已建防洪堤总长15.76km,己建护岸总长9.63km。主要集中在尼洋河千流上中游段。尼洋河多数支沟目前均处于未整治情况，工程所在的错高乡大部分耕地、草地均分布河岸两岸河滩地上，一遇洪水，常受洪水侵袭。目前错高村、麦措姆村、瓦村和杂拉村4个乡村或集中大片农田未建任何防护措施，造成农田、房屋淹没，河床冲刷，水土流失，因此，洪水灾害依旧经常发生。此外，杂拉沟流域自然地理位置特殊，地质环境复杂，降水和冰雪消融等影响，导致流域内泥石流、滑坡等山洪灾害点多分布面广，危害大，是西藏自治区山洪灾害主要易发区和多发区之一。本工程河段位于巴河上游，沿岸分布有村镇居民和大量草地。通过本项目的实施，不仅仅可以改善巴河流域的防洪体系，也可以健全全县的防洪减灾体系，联动县域内其他防洪和社会属，实现科学管理，为工布江达县居民生活水平的提高和安全生产创造良好条件。

④工程建设是加强基础建设，落实“强基础。惠民生”政策要求的具体体现，是保障区域内社会稳定、人们群众乐业的需要

杂拉沟沿河村庄生产主要为农牧业，经济发展缓慢，人均收入偏低。由于资金问题，沿河防洪设施一直未修建，沿岸地势低平，遭通一般洪水航淹没草场和房屋，威胁人民的生命财产安全，造成较大的经济损失。河道治理工作是一项民生水利工程，改善群众的生产、生活条件，提高粮食产量，增加收入通过建设项目将“强基惠民”活动落到实处，让群众实实在在体会到党中央的关心。通过工程的实施，使河道两岸居民正常的生产、生活得到保障，草场、耕地得到安全防护，有效遏制水士流失。在水资源十分丰富的西藏，防汛抗早更是水利工程建设的重中之重。做好西藏中小河流治理和防洪工作，是保护现有极为有限的土地，维持地区稳定，实现居民的安居乐业的需要。

### 3.项目立项及其批复情况

（1）项目建议及概预算

根据《工布江达县杂拉沟杂拉至错高段河道治理工程初步设计报告》，该工程概算总投资2,789.56万元。其中建筑工程为2,224.45万元，临时设施工程为111.48万元，独立费为255.99万元，预备费为129.60万元，水土保持费40.82万元，环境保护费27.22万元。

根据《工布江达县杂拉沟杂拉至错高段河道治理工程设计变更报告》，该项目工程概算调整为：总投资2,910.51万元。其中建筑工程投资为2,320.62万元，临时设施工程投资为116.28万元。独立费用投资为267.39万元，基本预备费为135.22万元，占地补偿0.00万元，水土保持费42.59万元，环境保护费28.40万元。

根据《林芝市工布江达县水利局 林芝市财政局关于工布江达县杂拉沟杂拉至错高段河道治理工程初步设计概算的批复》（林市水〔2018〕171号）所附的《初步设计概算汇总表》，该项目批复总费用为2789.56万元。

（2）项目评审

该项目未对绩效目标适当性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性等进行项目评审。

（3）立项批复

该项目已经《林芝市工布江达县水利局 林芝市财政局关于工布江达县杂拉沟杂拉至错高段河道治理工程初步设计概算的批复》（林市水〔2018〕171号）批复。

（4）预算资金批复及项目资金保障程度

该项目预算资金已经《林芝市财政局关于提前下达2021年中央财政水利发展资金（第一批）预算指标的通知》（林财农指〔2020〕76号）及《关于下达2021年中央财政水利发展资金（第一批）预算指标的通知》（工财指〔2021〕1号）批复，项目资金来源得到保障。

## （二）项目绩效目标

根据项目批复文件，工布江达县杂拉沟杂拉至错高段河道治理工程项目设置的绩效目标如下：

- 总目标

综合治理河长7.25km，设置交叉建筑物27处，其中：下河步梯12处，排水涵管15处。

2.具体目标

| 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 历史参考值 | 指标值 | 度量单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 综合治理河长 | ≥ | 无 | 7.25 | km |
| 数量 | 设置交叉建筑 | ≥ | 无 | 27 | 处 |
| 数量 | 修建下河水梯 | ≥ | 无 | 12 | 处 |
| 数量 | 修建排水涵管 | ≥ | 无 | 15 | 处 |
| 质量 | 工程质量 | 定性 | 无 | 合格 | - |
| 时效 | 是否及时完成 | 定性 | 无 | 及时 | - |
| 社会效益 | 保护沿岸群众 | ≥ | 无 | 538 | 人 |
| 生态效益 | 保护沿岸土地，改善河流两地的稳定性 | ≥ | 无 | 2580 | 亩 |
| 可持续影响 | 已建工程是否良性运行 | 定性 | 无 | 未出现工程事故 | - |
| 满意度 | 群众满意度 | ≥ | 无 | 100 | % |

### （三）项目实施情况

### 1.资金投入及时性及使用的合规性

（1）工布江达县杂拉沟杂拉至错高段河道治理工程项目批复预算总金额2,789.56万元，2021年度实际到位2,232.00万元，2022年度实际到位558.00万元，合计到位资金2,790.00万元；截至2022年12月31日，实际已列支1,974.47万元。

（2）专项资金审计情况：资金使用的合规性

该项目已经资金专项审计，由云南鼎泰工程咨询有限公司出具《工布江达县杂拉沟杂拉至错高段河道治理工程项目评审报告》（鼎泰林审[2022]011号）。

2.项目进度保障、进展及完成验收情况

根据《工布江达县水利局水利服务站关印发工布江达县杂拉沟杂拉至错高段河道治理工程项目单位（合同）工程完工验收鉴定书的通知》（工水站发〔2022〕15号），该项目已于2022年7月26日通过验收，工程质量合格。

3.项目实施制度保障情况

根据《工布江达县杂拉沟杂拉至错高段河道治理工程项目评审报告》（鼎泰林审[2022]011号），该工程严格按照工程项目建设程序执行，并交付投入使用。该工程坚持了项目法人制、招投标制、合同管理制和工程监理制。建设单位提供的资料表明：管理制度和组织体系完整，运行基本符合国家对基本建设领域的要求。

4.项目实施全过程绩效目标管理情况

（1）阶段性绩效运行跟踪情况：

该项目在运行过程中，未进行阶段性绩效运行跟踪监控。

（2）事后绩效产出自评价情况：

项目完成后，工布江达县水利局于2023年5月4日出具了《2022年度工布江达县水利发展资金绩效评价自评报告》（工水发〔2023〕21号），对包括该项目在内的项目进行了自评价。报告评定，该项目资金到位，已完成投资，项目管理未发现问题，各项产出指标、效益指标已完成，群众满意度良好。

（四）项目绩效目标完成情况

1.项目产出绩效目标完成情况

根据《工布江达县杂拉沟杂拉至错高段河道治理工程项目评审报告》（鼎泰林审[2022]011号），该项目完成综合治理河长7.25km，设置交叉建筑27处，下河水梯12处，排水涵管15处，达到了项目概算批复所确定的项目各项建设内容。

根据《工布江达县水利局水利服务站关印发工布江达县杂拉沟杂拉至错高段河道治理工程项目单位（合同）工程完工验收鉴定书的通知》（工水站发〔2022〕15号），该项目已于2022年7月26日通过验收，工程质量合格。

该项目于2021年4月10日开工，于2022年5月4日完工，建设工期389天，长于项目批复计划工期8个月，未及时完成。

根据《工布江达县杂拉沟杂拉至错高段河道治理工程项目评审报告》（鼎泰林审[2022]011号），该项目批复预算总金额2,789.56万元，审定金额为2,714.76万元，最终支出金额未超出项目预算。

2.项目效益绩效目标完成情况

该项目的实施共计保护人口538人，涉及四个村落，该项目的实施保护土地面积约2580亩（其中耕地约680亩，草地约1900亩），改善了当地河流两岸的稳定性，实现了效益绩效目标。

3.项目的可持续性

截止目前，项目未出现工程事故，项目良性运行中。

4.项目的满意度

根据《2022年度工布江达县水利发展资金绩效评价自评报告》（工水发〔2023〕21号），在发出的40份调查问卷中，群众平均满意度在95%以上。

（五）绩效分析评价情况

项目支出绩效评价指标体系及评价表

| 指标 |  |  | 评价分析 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 | 二级 | 三级 | 评价标准 | 分析说明 |
| 项目决策（15分） | 项目立项（4分） | 立项依据充分性2分 | 1、符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策要求（1分）； 2、与部门职责范围相符，属于部门履职所需（1分）。 | 项目符合《西藏林芝地区水利改革发展“十三五”规划》，符合工布江达县水利局三定方案所规定的单位职责范围。实际得分2.00分。 |
|  |  | 立项程序规范性2分 | 1、项目按照规定的程序申请设立（1分）； 2、审批文件、材料是否符合相关要求（1分）。 | 该项目已经《林芝市工布江达县水利局 林芝市财政局关于工布江达县杂拉沟杂拉至错高段河道治理工程初步设计概算的批复》（林市水〔2018〕171号）批复，相关审批文件、材料符合要求。实际得分2.00分。 |
|  | 绩效目标（7分） | 绩效目标合理性4分 | 1、制定绩效目标（1分）； 2、项目绩效目标与项目实际具有相关性（1分）； 3、与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）； 4、项目预期产出符合正常的业绩水平（1分）。 | 根据《工布江达县转移支付区域（项目）绩效目标自评表》，该项目制定了绩效目标，项目绩效目标与项目实际具有相关性，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，项目预期产出符合正常的业绩水平。实际得分4.00分。 |
|  |  | 绩效指标明确性3分 | - 将项目绩效目标细化分解为具体、清晰、可衡量的绩效指标值（2分） 2、是否与项目目标任务数或计划数相对应（1分）。 | 根据《工布江达县转移支付区域（项目）绩效目标自评表》，已将项目绩效目标细化分解，能做到项目目标任务数或计划数相对应，但绩效指标值的可衡量性不强，实际得分2.00分。 |
|  | 资金投入（4分） | 预算编制科学性2分 | 1、预算内容与项目内容匹配（1分）； 2、预算确定的项目投资额或资金量与项目内容相匹配（1分）。 | 根据《工布江达县杂拉沟杂拉至错高段河道治理工程初步设计报告》，预算内容与项目内容匹配，预算确定的项目投资额或资金量与项目内容相匹配，实际得分2.00分。 |
|  |  | 资金分配合理性2分 | 1、预算资金分配依据是否充分（1分）； 2、资金分配合理，与项目单位或地方实际相适应（1分）。 | 根据《林芝市财政局关于提前下达2021年中央财政水利发展资金（第一批）预算指标的通知》（林财农指〔2020〕76号），项目预算资金分配依据是否充分，资金分配合理，与项目单位或地方实际相适应，实际得分2.00分。 |
| 项目过程（20分） | 资金管理（12分） | 资金到位率4分 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 项目资金到位率=2790.00÷2789.56×100%=100.02%，实际得分4.00分。 |
|  |  | 预算执行率4分 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 项目预算执行率=1974.47÷2790.00×100%=70.77%，实际得分2.83分。 |
|  |  | 资金使用合规性4分 | 1、是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（1分）； 2、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（1分）； 3、是否符合项目预算批复或合同规定的用途（1分）； 4、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1分）。 | 未发现相关问题，实际得分4.00分。 |
|  | 组织实施（8分） | 管理制度健全性4分 | 1、已制定资金管理和项目管理制度（2分）； 2、资金管理和项目管理制度合法、合规、完整（2分）。 | 根据《工布江达县杂拉沟杂拉至错高段河道治理工程项目评审报告》，项目管理制度和组织体系完整，运行基本符合国家对基本建设领域的要求，实际得分4.00分。 |
|  |  | 制度执行有效性4分 | 1、遵守相关法律法规和相关管理规定（1分）； 2、项目调整及支出调整手续完备（1分）； 3、项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档（1分）； 4、项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位（1分）。 | 1. 根据《工布江达县杂拉沟杂拉至错高段河道治理工程项目评审报告》，项目运行基本符合国家对基本建设领域的要求，实际得分1.00分。 2.项目调整出具了《工布江达县杂拉沟杂拉至错高段河道治理工程设计变更报告》，手续完备，实际得分1.00分。 3.项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，实际得分1.00分。 4.项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，实际得分1.00分。 |
| 项目产出（35分） | 产出数量（12分） | 综合治理河长（3分） | 7.25km | 项目完成综合治理河长7.25km，实际得分3.00分。 |
|  |  | 设置交叉建筑（3分） | 27处 | 项目完成设置交叉建筑27处，实际得分3.00分。 |
|  |  | 修建下河水梯（3分） | 12处 | 项目完成下河水梯12处，实际得分3.00分。 |
|  |  | 修建排水涵管（3分） | 15处 | 项目完成排水涵管15处，实际得分3.00分。 |
|  | 产出质量（12分） | 工程质量 | 合格 | 根据《工布江达县水利局水利服务站关印发工布江达县杂拉沟杂拉至错高段河道治理工程项目单位（合同）工程完工验收鉴定书的通知》（工水站发〔2022〕15号），该项目已于2022年7月26日通过验收，工程质量合格，实际得分12.00分。 |
|  | 产出时效（5分） | 完工及时性 | 计划工期8个月 | 该项目于2021年4月10日开工，于2022年5月4日完工，建设工期389天，长于项目批复计划工期8个月，未及时完成，实际得分0.00分。 |
|  | 产出成本（6分） | 成本控制情况 | 若未超支则得满分，超支则不得分 | 根据《工布江达县杂拉沟杂拉至错高段河道治理工程项目评审报告》，该项目批复预算总金额2789.56万元，审定金额为2714.76万元，最终支出金额未超出项目预算，实际得分6.00分 |
| 项目效益（30分） | 社会效益（8分） | 保护沿岸群众 | 优良中低差 | 该项目的实施共计保护人口538人，涉及四个村落，实际得分8.00分。 |
|  | 生态效益（8分） | 保护沿岸土地，改善河流两地的稳定性 | 优良中低差 | 该项目的实施保护土地面积约2580亩（其中耕地约680亩，草地约1900亩），改善了当地河流两岸的稳定性，实际得分8.00分。 |
|  | 可持续影响（7分） | 已建工程是否良性运行 | 是否出现工程事故 | 截止目前，项目未出现工程事故，实际得分7.00分。 |
|  | 服务对象满意度（7分） | 群众满意度 | 满意度达到100%为满分，不足100%相应扣分 | 根据《2022年度工布江达县水利发展资金绩效评价自评报告》（工水发〔2023〕21号），在发出的40份调查问卷中，群众平均满意度在95%以上，实际得分6.65分。 |

# （六）项目支出绩效评价结论

经分析评价，工布江达县杂拉沟杂拉至错高段河道治理工程项目得分90.48，评定等级为优。具体为：

| 指标 | 项目决策 | 项目过程 | 项目产出 | 项目效益 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 比重分值 | 15.00 | 20.00 | 35.00 | 30.00 | 100.00 |
| 实际得分 | 14.00 | 18.83 | 30.00 | 29.65 | 92.48 |
| 得分率% | 93.33 | 94.15 | 85.71 | 98.83 | 92.48 |

四、“工布江达县江达乡邦嘎岗、朗村灌溉工程”预算项目

## （一）项目概况

### 1.项目政策背景

帮郎灌区建设于1993年，投资80万元，干渠大部分为土渠。2009年，对该工程进行过一次系统的维修，新建了渠首，完善了相关的渠系建筑物，对原有干渠进行了衬砌和加长，衬砌加长后的千渠总长9.78km。经过8年多的运行，该干渠目前出现了诸多问题，导致渠道引水量严重不足，影响了工程效益的正常发挥。

帮郎灌区沿线有天然塘坝两座，由于库区淤积和坝体的渗漏，塘坝不能正常发挥其效益，并且在汛期存在较大安全隐患，急需对其进行维修加固。

本工程将根据工程实际，对帮郎干渠损毁部分进行维修和重建，同时对干渠沿线的两座塘坝进行清淤和防渗，以发挥其应有的工程效益，造福工程沿线群众。

鉴于本工程的紧迫性和重要性，“工布江达县江达乡邦嘎岗、朗村灌溉工程”被列入《西藏自治区水利发展“十三五”规划》项目中，规划投资1000万元。

### 2.项目需求及建设内容必要性

（1）项目需求

项目灌区建设于1993年，2009年进行过一次维修改造,但经多年运行，基础设施出现诸多问题，导致渠道引水量严重不足。由于塘坝库区淤积和坝体渗漏，已不能正常发挥其效益，且汛期存在较大的安全隐患，严重影响着当地经济的可持续发展和全面建成小康社会的进程。根据当地实际情况，通过对干渠进行维修和对塘坝进行加固，以发挥灌区应有的灌溉效益。

（2）项目建设内容必要性

①项目的建设是解决当地抗旱问题，提高抗早能力的需要

该项目名称为工布江达县江达乡邦嘎岗、朗村灌溉工程，工程建设目的主要也是针对抗旱。项目区在平时灌溉和牲畜饮用等缺水问题不是特别明显，但遇到干旱年份或者干旱时段，缺水问题将十分严重。

由于帮郎灌区干渠已经出现部分破损，灌溉实际输水量远低于设计灌溉输水量，不能满足灌溉用水需求，当遇到干旱年份或者干旱时段，将会直接导致灌区农作物大规模减产。同时，两座塘坝由于年久失修而不能正常运行，平时可勉强发挥其微弱的灌溉和牲畜饮水作用，当其遭遇干早年份或者干旱时段，灌溉和牲畜饮水问题将更加凸显而不能解决。所以，急需通过本次工程解决当地抗旱问题，提高当地抗旱能力。

(2)项目的建设是保证工程沿线6000亩农田灌溉问题的需要本工程位于工布江达县江达乡境内，工程沿线为朗村和帮嘎岗两个行政村，这两个村均是以农业为主的行政村，农作物以小麦、青稞和油菜为主，种植面积约6000亩，这6000亩的农田主要以帮郎灌区和两座塘坝为灌溉水源。目前由于运行时间较长，帮郎干渠的部分渠段出现了渗漏、破损和淤积等问题，引用水量严重不足；同时，帮郎干渠沿线的两座塘坝由于淤积和坝体渗漏，有效库容严重减少，不能发挥其应有的灌溉效益。

该工程的建设将对帮郎干渠进行维修和重建，同时对两座塘坝进行清淤和防渗，解决其目前出现的工程问题，以充分发挥其工程效益，保证工程沿线6000亩农田的灌溉用水。

(3)项目的建设是完善水利基础设施、促进当地农业发展的需要

该工程沿线的两个行政村朗村和帮嘎岗属于工布江达县的贫困村，这两个村均是以农业为主的行政村，主要种植小麦、青稞和油菜，农业是当地的支柱性产业，是当地经济的基础和前提。

该工程通过对现有水利工程设施进行维修和加固，以保证工程结构的安全稳定，正常运行，发挥其应有的工程效益，保证沿线农田的充分灌溉，为当地农业的发展注入动力，让当地农业再次焕发生机，有效提高当地农产品的产量，有力促进当地农业的发展。

(4)项目的建设是实现精准扶贫、促进经济可持续发展，全面建成小康社会的需要

目前，由于帮郎灌区和两座天然塘坝出现了诸多问题，导致项目区沿线的灌溉水量严重不足，农田因为不能得到充足的水分补给而使产量逐年下降，部分农田甚至出现了荒废的现象，部分通过农业致富的机会由于缺水而与当地群众失之交臂，当地群众的贫困现状不能在短期内得到有效的改善。这些问题已经影响了当地经济的可持续发展和全面建成小康社会的进程。

通过该工程，有效解决当地水利工程设施目前出现的问题，保证工程的正常运行，为项目区的农业发展提供充足的水量补给，提高农产品产量，激发出当地农业的活力，促进当地经济的长期快速发展，使当地群众早日脱贫，在中国共产党的正确领导下，早日建成小康社会。

### 3.项目立项及其批复情况

（1）项目建议及概预算

根据《工布江达县江达乡邦嘎岗、朗村灌溉工程初步设计报告》，工程总投资982.82万元，其中建筑工程工程478.59万元，金属结构设备及安装工程248.56万元，临时工程32.91万元，独立费用103.75万元，基本预备费69.10万元，建设及施工场地征用费12.60万元，环境保护费13.99万元，水土保持费23.32万元。

根据《林芝市工布江达县水利局 林芝市财政局关于工布江达县江达乡邦嘎岗、朗村灌溉工程初步设计概算的批复》（工财发〔2021〕18号）所附的《初步设计概算汇总表》，该项目批复总费用为943.11万元。

（2）项目评审

该项目未对绩效目标适当性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性等进行项目评审。

（3）立项批复

该项目已经《林芝市工布江达县水利局 林芝市财政局关于工布江达县江达乡邦嘎岗、朗村灌溉工程初步设计概算的批复》（工财发〔2021〕18号）批复。

（4）预算资金批复及项目资金保障程度

该项目预算资金已经《关于下达2021年度自治区水利发展资金预算指标的通知》（工财农指〔2021〕13号）批复，项目资金来源得到保障。

## （二）项目绩效目标

根据项目批复文件，工布江达县江达乡邦嘎岗、朗村灌溉工程项目设置的绩效目标如下：

1.总目标

帮朗干渠维修与塘坝工程。其中帮朗干渠维修工程主要包括重建干管4段(1.0MPa的PE管),总长 1250m、干渠3段（C25钢筋混凝土渠道）总长2286m;新建退水渠300m(C25钢筋砼渠道);新建渠道与管道衔接工程8处,阀门井3座;同时对原有渠道进行抹面维修、新建分水口、配套节制和分水闸门工程。塘坝工程的建设内容包括 1#塘坝库区清淤4105m³，坝体衬砌防渗285m,新建引水口1座,引水管道1条（1.0MPa的PE管）总长250m,新建管理房1座,新建坝后排水沟1条（C25钢筋砼渠道）总长150m。2#塘坝新建200m³圆形蓄水池1座, 闸阀井1座。

- 具体目标

| 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 历史参考值 | 指标值 | 度量单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 重建干管4段 | ≥ | 无 | 1250 | m |
| 数量 | 重建干渠3段 | ≥ | 无 | 2286 | m |
| 数量 | 1#塘坝库区清淤 | ≥ | 无 | 4105 | m³ |
| 数量 | 2#塘坝新建圆形蓄水池1座 | ≥ | 无 | 200 | m³ |
| 质量 | 工程质量 | 定性 | 无 | 合格 | - |
| 时效 | 是否及时完成 | 定性 | 无 | 及时 | - |
| 社会效益 | 保证沿线约6000亩农田灌溉，工程沿线的群众约660人 | ≥ | 无 | 6000/660 | 亩/人 |
| 生态效益 | 保护植物，防止生态恶化+ | 定性 | 无 | 保护 | - |
| 可持续影响 | 已建工程是否良性运行 | 定性 | 无 | 未出现工程事故 | - |
| 满意度 | 群众满意度 | ≥ | 无 | 100 | % |

### （三）项目实施情况

### 1.资金投入及时性及使用的合规性

（1）工布江达县江达乡邦嘎岗、朗村灌溉工程项目批复预算总金额943.11万元，2021年度实际到位1,000.00万元；截至2022年12月31日，实际已列支727.33万元。

（2）专项资金审计情况：资金使用的合规性

该项目已经资金专项审计，由天和国咨控股集团有限公司西藏分公司出具《工布江达县江达乡邦嘎岗、朗村灌溉工程竣工决算评审报告》（天和国资藏[2023]054号）评审报告。

2.项目进度保障、进展及完成验收情况

根据《合同工程完工证书》，该项目于2022年7月26日通过了由工布江达县水利服务站主持的合同完工验收。

3.项目实施制度保障情况

根据《工布江达县江达乡邦嘎岗、朗村灌溉工程竣工决算评审报告》（天和国资藏[2023]054号），该项目建设程序完整，符合国家和行业要求。

4.项目实施全过程绩效目标管理情况

（1）阶段性绩效运行跟踪情况：

该项目在运行过程中，未进行阶段性绩效运行跟踪监控。

（2）事后绩效产出自评价情况：

该项目未进行绩效自评。

（四）项目绩效目标完成情况

1.项目产出绩效目标完成情况

根据《工布江达县江达乡邦嘎岗、朗村灌溉工程竣工决算评审报告》（天和国资藏[2023]054号），该项目完成帮朗干渠维修与塘坝工程。其中帮朗干渠维修工程主要包括重建干管4段(1.0MPa的PE管),总长 1250m、干渠3段（C25钢筋混凝土渠道）总长2286m;新建退水渠300m(C25钢筋砼渠道);新建渠道与管道衔接工程8处,阀门井3座;同时对原有渠道进行抹面维修、新建分水口、配套节制和分水闸门工程。塘坝工程的建设内容包括 1#塘坝库区清淤4105m³，坝体衬砌防渗285m,新建引水口1座,引水管道1条（1.0MPa的PE管）总长250m,新建管理房1座,新建坝后排水沟1条（C25钢筋砼渠道）总长150m。2#塘坝新建200m³圆形蓄水池1座, 闸阀井1座。，达到了项目概算批复所确定的项目各项建设内容。

根据《合同工程完工证书》，该项目于2022年7月26日通过了由工布江达县水利服务站主持的合同完工验收，工程质量合格。

该项目于2021年6月21日开工，于2021年12月5日完工，建设工期167天，长于项目批复计划工期5个月，未及时完成。

根据《工布江达县江达乡邦嘎岗、朗村灌溉工程竣工决算评审报告》，该项目批复预算总金额943.11万元，审定金额为727.33万元，最终支出金额未超出项目预算。

2.项目效益绩效目标完成情况

项目建成后，保证沿线约6000亩农田灌溉，工程沿线的群众约660人，实现了效益绩效目标。

该项目建设成功后少抽取地下水，保护植物，防止生态恶化，实现了效益绩效目标。

3.项目的可持续性

截止目前，项目未出现工程事故，项目良性运行中。

4.项目的满意度

未提供满意度调查资料。

（五）绩效分析评价情况

项目支出绩效评价指标体系及评价表

| 指标 |  |  | 评价分析 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 | 二级 | 三级 | 评价标准 | 分析说明 |
| 项目决策（15分） | 项目立项（4分） | 立项依据充分性2分 | 1、符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策要求（1分）； 2、与部门职责范围相符，属于部门履职所需（1分）。 | 项目符合《西藏自治区水利发展“十三五”规划》，符合工布江达县水利局三定方案所规定的单位职责范围。实际得分2.00分。 |
|  |  | 立项程序规范性2分 | 1、项目按照规定的程序申请设立（1分）； 2、审批文件、材料是否符合相关要求（1分）。 | 该项目已经《林芝市工布江达县水利局 林芝市财政局关于工布江达县江达乡邦嘎岗、朗村灌溉工程初步设计概算的批复》（工财发〔2021〕18号）批复，相关审批文件、材料符合要求。实际得分2.00分。 |
|  | 绩效目标（7分） | 绩效目标合理性4分 | 1、制定绩效目标（1分）； 2、项目绩效目标与项目实际具有相关性（1分）； 3、与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）； 4、项目预期产出符合正常的业绩水平（1分）。 | 该项目未设置绩效目标，实际得分0.00分。 |
|  |  | 绩效指标明确性3分 | - 将项目绩效目标细化分解为具体、清晰、可衡量的绩效指标值（2分） 2、是否与项目目标任务数或计划数相对应（1分）。 | 该项目未设置绩效目标，实际得分0.00分。 |
|  | 资金投入（4分） | 预算编制科学性2分 | 1、预算内容与项目内容匹配（1分）； 2、预算确定的项目投资额或资金量与项目内容相匹配（1分）。 | 根据《工布江达县江达乡邦嘎岗、朗村灌溉工程初步设计报告》，预算内容与项目内容匹配，预算确定的项目投资额或资金量与项目内容相匹配，实际得分2.00分。 |
|  |  | 资金分配合理性2分 | 1、预算资金分配依据是否充分（1分）； 2、资金分配合理，与项目单位或地方实际相适应（1分）。 | 根据《关于下达2021年度自治区水利发展资金预算指标的通知》（工财农指〔2021〕13号），项目预算资金分配依据是否充分，资金分配合理，与项目单位或地方实际相适应，实际得分2.00分。 |
| 项目过程（20分） | 资金管理（12分） | 资金到位率4分 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 项目资金到位率=1000.00÷943.11×100%=106.03%，实际得分4.00分。 |
|  |  | 预算执行率4分 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 项目预算执行率=727.33÷1000.00×100%=72.73%，实际得分2.83分。 |
|  |  | 资金使用合规性4分 | 1、是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（1分）； 2、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（1分）； 3、是否符合项目预算批复或合同规定的用途（1分）； 4、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1分）。 | 未发现问题，实际得分4.00分。 |
|  | 组织实施（8分） | 管理制度健全性4分 | 1、已制定资金管理和项目管理制度（2分）； 2、资金管理和项目管理制度合法、合规、完整（2分）。 | 根据《工布江达县江达乡邦嘎岗、朗村灌溉工程竣工决算评审报告》，该项目建设程序完整，符合国家和行业要求，实际得分4.00分。 |
|  |  | 制度执行有效性4分 | 1、遵守相关法律法规和相关管理规定（1分）； 2、项目调整及支出调整手续完备（1分）； 3、项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档（1分）； 4、项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位（1分）。 | 1.根据《工布江达县江达乡邦嘎岗、朗村灌溉工程竣工决算评审报告》，项目运行基本符合国家对基本建设领域的要求，实际得分1.00分。 2.项目未进行项目及支出调整，实际得分1.00分。 3.项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，实际得分1.00分。 4.项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，实际得分1.00分。 |
| 项目产出（35分） | 产出数量（12分） | 重建干管4段（3分） | 1250m | 项目完成重建干管4段,总长1250m，实际得分3.00分。 |
|  |  | 重建干渠3段（3分） | 2286m | 项目完成重建干渠3段总长2286m，实际得分3.00分。 |
|  |  | 1#塘坝库区清淤（3分） | 4105m³ | 项目完成1#塘坝库区清淤4105m³，实际得分3.00分。 |
|  |  | 2#塘坝新建圆形蓄水池1座（3分） | 200m³ | 项目完成2#塘坝新建200m³圆形蓄水池1座，实际得分3.00分。 |
|  | 产出质量（12分） | 工程质量 | 项目通过验收 | 根据《合同工程完工证书》，该项目于2022年7月26日通过了由工布江达县水利服务站主持的合同完工验收，实际得分12.00分。 |
|  | 产出时效（5分） | 完工及时性 | 预计工期150日历天 | 该项目于2021年6月21日开工，于2021年12月5日完工，建设工期167天，长于项目批复计划工期5个月，未及时完成，实际得分0.00分。 |
|  | 产出成本（6分） | 成本控制情况 | 若未超支则得满分，超支则不得分 | 根据《工布江达县江达乡邦嘎岗、朗村灌溉工程竣工决算评审报告》，该项目批复预算总金额943.11万元，审定金额为727.33万元，最终支出金额未超出项目预算，实际得分6.00分 |
| 项目效益（30分） | 社会效益（8分） | 保证沿线约6000亩农田灌溉，工程沿线的群众约660人 | 优良中低差 | 项目建成后，保证沿线约6000亩农田灌溉，工程沿线的群众约660人，实际得分8.00分 |
|  | 生态效益（8分） | 保护植物，防止生态恶化+ | 优良中低差 | 该项目建设成功后少抽取地下水，保护植物，防止生态恶化，实际得分8.00分。 |
|  | 可持续影响（7分） | 已建工程是否良性运行 | 是否出现工程事故 | 截止目前，项目未出现工程事故，实际得分7.00分。 |
|  | 服务对象满意度（7分） | 群众满意度 | 满意度达到100%为满分，不足100%相应扣分 | 未提供满意度调查资料，实际得分0.00分。 |

# （六）项目支出绩效评价结论

经分析评价，工布江达县江达乡邦嘎岗、朗村灌溉工程项目得分71.83，评定等级为中。具体为：

| 指标 | 项目决策 | 项目过程 | 项目产出 | 项目效益 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 比重分值 | 15.00 | 20.00 | 35.00 | 30.00 | 100.00 |
| 实际得分 | 8.00 | 18.83 | 22.00 | 23.00 | 71.83 |
| 得分率% | 53.33 | 94.15 | 62.86 | 76.67 | 71.83 |

五、评价单项推断部门总体项目支出综合评价结果

根据抽查评价的单个项目得分情况，对单个项目得分进行平均计算得出工布江达县水利局2022年财政决算项目支出平均分数82.16，推断工布江达县水利局2022年财政决算项目支出绩效评价等级为良。

综合评定得分评级表

| 指标 | 项目决策 | 项目过程 | 项目产出 | 项目效益 | 合计 | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 比重分值 | 15.00 | 20.00 | 35.00 | 30.00 | 100.00 | 优良中差 |
| 实际得分 | 11.00 | 18.83 | 26.00 | 26.33 | 82.16 | 良 |
| 得分率% | 73.33 | 94.15 | 74.29 | 87.77 | 82.16 |  |

抽评项目单项评定得分及评价等级如下：

单项评定得分评级表

金额单位：万元

| 预算项目 |  | 指标分类 |  |  |  | 评价结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 金额 | 决策 | 过程 | 产出 | 效益 | 评分 | 等级 |
| 工布江达县杂拉沟杂拉至错高段河道治理工程项目 | 2910.51 | 14.00 | 18.83 | 30.00 | 29.65 | 92.48 | 优 |
| 工布江达县江达乡邦嘎岗、朗村灌溉工程项目 | 943.11 | 8.00 | 18.83 | 22.00 | 23.00 | 71.83 | 中 |
| 合计 | 3853.62 |  |  |  |  | 82.16 | 良 |

六、存在的主要问题及相关建议

（一）绩效目标自评开展不到位。绩效目标自评表指标内容未能完全反映项目实施内容，未能有效反映项目实际开展情况。

建议：设置绩效目标应将定性指标和定量指标相结合。可以量化的指标应明确其考核的标准，在确定指标时应尽可能量化、细化，不能量化的指标应尽可能的行为化，对过程进行详细描述，按照实际情况进行项目自评。

七、其他事项说明

## （一）关于评价结果的说明

项目评价的结果受限于提供资料的全面性、可靠性和准确性，评价小组仅能依据提供的现有资料及现场勘察结果，结合职业判断给出评价结果。另外，由于时间限制，仅能抽取一定比例的项目管理进行评价，涵盖率的高低可能会影响评价结果的准确性。

## （二）关于报告使用的说明

本报告仅供工布江达县财政局了解工布江达县水利局项目支出的绩效管理情况，不作其他用途。由于使用不当而造成的后果与本会计师事务所无关。

辽宁言信会计师事务所（普通合伙）

2023年9月22日