工布江达县住房和城乡建设局2022年度

财政预算项目支出绩效评价报告

辽言绩评字[2023] 4504号

工布江达县财政局：

我们接受贵局委托，对工布江达县住房和城乡建设局（以下简称：工布江达县住建局）2022年度财政预算项目支出（以下简称：项目支出）进行绩效评价。工布江达县住建局对其提供资料的真实性、合法性、完整性负责。我们的责任是依法独立对预算项目支出的决策、管理、业绩和效果情况进行反映、分析和评价。现将绩效评价情况及结果报告如下：

一、项目单位及项目支出概况

（一）项目单位

工布江达县住建局部门职能：（1）贯彻执行国家、自治区和市住房和城乡建设、人民防空的有关法律法规和行业规划，研究起草住房和城乡建设、人民防空规范性文件和政府规章草案，制定全县住房和城乡建设、人民防空中长期发展规划，提出全县住房和城乡建设、人民防空领域的政策建议，强化政策法规、行业规划、标准规范的制定并监督实施；

（2）负责城镇中低收入家庭住房保障工作。贯彻落实自治区、市住房保障相关政策，结合本县实际，制定全县住房保障发展规划，会同有关部门拟订城镇保障性住房年度计划并监督实施；

（3）负责推进住房制度改革。参照自治区住房建设和改革制度、林芝市住房政策，拟订全县住房政策。根据自治区、市住房建设规划做好公有房屋管理工作；

（4）负责建立科学规范的工程建设标准体系。组织制定和实施工程建设地方标准，贯彻执行上级关于工程建设统一定额和行业标准。贯彻执行建设项目可行性和公共服务设施（不含通信设施）建设标准，拟订建设项目可行性研究评价方法、经济参数和工程造价的管理制度。指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息；

（5）负责房地产市场监督管理工作。组织拟订本县房地产市场管理政策并监督执行，制定房地产业的行业发展规划和产业政策，制定房地产开发、房屋交易和租赁、房地产评估与经纪管理、物业服务管理等的规章制度并监督执行。指导国有土地上的房屋征收补偿工作；

（6）负责建筑市场监督管理工作。指导全县建筑活动，指导监督建筑市场准入和房屋、市政工程项目招投标活动。拟订本县建筑业发展规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行。负责竣工验收备案。组织协调建筑企业参与区内外工程承包、建筑劳务合作。负责建设工程消防、抗震、防雷设计审查等强制性标准实施管理工作；

（7）负责指导城市建设。负责组织开展城镇总体设计、区域设计和专项设计以及建筑设计工作。指导全县市政工程项目的管理和实施，指导城市市政公用设施建设，指导城镇污水处理设施、垃圾处理设施及配套工程的建设管理。会同文物主管部门负责历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作。开展藏式传统建筑研究、保护、开发和利用工作；

（8）负责指导村镇建设。贯彻执行全县村镇建设技术标准，拟订全县村镇建设发展规划、政策并监督实施。拟订全县小城镇建设政策并指导实施。指导村镇规划编制、农牧区住房建设和安全及危房改造。指导村镇生态环境改善工作，建立健全乡村生活垃圾收运处置体系。加强乡村建筑风貌引导。指导全县重点镇的建设；

（9）负责建筑工程质量安全监督管理工作。负责行业质量管理工作。贯彻执行国家、自治区、市关于建筑工程质量、建筑安全生产相关政策、规章制度。负责本行业领域安全生产监督管理和应急管理工作。指导全县住建领域防灾减灾的综合管理。组织或参与房屋建筑和市政工程质量、安全事故的调查处理；

（10）负责推进行业科技发展和建筑节能、减排工作。会同有关部门拟订行业科技发展规划和建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施建筑节能项目；

（11）负责全县住房公积金监督管理工作。会同有关部门拟订全县住房公积金政策、发展规划并组织实施。制定住房公积金缴存、使用、管理和监督制度，监督全县住房公积金和其他住房资金的管理、使用和安全。管理全县住房公积金信息系统；

（12）负责行业人才工作。制定行业人才培养规划，指导行业人才队伍建设。负责行业职业技术教育培训工作。负责行业专业技术人员管理工作。负责行业执业资格制度和岗位技能鉴定制度的组织实施。拟定住房和城乡建设、人民防空干部教育培训规划并组织实施。加强行业区域合作与交流；

（13）完成县委、县政府交办的其他任务。

部门组织机构设置：工布江达县住建局内设机构包括房管科、质安科、办公室。

（二）项目支出

2022年度项目收支决算表

| 决算支出项目 | 决算支出金额 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 财政拨款 | 其他资金 |
| 住建局拉林高等级公路12个入林卡口彩钢房建设项目 | 171,950.31 |  |
| 2022年工布江达县方舱医院建设项目 | 1,192,984.50 |  |
| 2021年市政基础维修项目工财预指 | 625,344.00 |  |
| 2020年厕所革命运行及维护资金 | 39,600.00 |  |
| 2020年关于下达完善城镇功能配套建设资金的通知 | 256,200.00 |  |
| 2020年果林卡路人行道维修工程经费 | 49,412.24 |  |
| -2021年司法局新建化粪池及管道维修项目资金 | 179,842.75 |  |
| 2021年解决2020年县城维修项目（林业局住房维修项目历史遗留） | 497,229.08 |  |
| 住建局工布江达县2021年干部职工周转房建设项目 | 3,691,300.00 |  |
| 2022年住建局工布江达县县城零星维修工程 | 393,702.38 |  |
| 2022年大礼堂维修灯、步行街景观灯、喷泉盖板资金 | 51,900.00 |  |
| 2022年住建局工布江达县公安局保障性用房和勤务用房维修项目 | 168,700.00 |  |
| 2020年县城零星工程项目资金工财预指 | 788,048.45 |  |
| 2021年住建局工作经费 | 68,939.00 |  |
| 2021年工布江达县县城供水提升工程 | 125,444.52 |  |
| 住建局2020年武装部民兵训练住宿楼及单位宿舍楼维修资金 | 20,505.34 |  |
| 2020年污水厂进水管改造项目资金 | 359,825.01 |  |
| 2021年解决历史遗留零星工程项目资金 | 501,377.81 |  |
| 2022年住建局县城集中供暖项目诉讼费资金 | 15,499.73 |  |
| 2022年住建局县城零星工程资金 | 846,668.51 |  |
| 2022年县城零星工程资金 | 1,103,092.96 |  |
| 2022年住建局厕所革命工作人员工资 | 345,600.00 |  |
| 2022年住建局工布江2022年达县2021年干部职工周转房建设项目资金 | 2,238,295.06 |  |
| 关于下达2022年迎接第二轮中央生态环境保护督查工作经费（16个厕所维修经费） | 42,690.00 |  |
| 工布江达县县城双拥路及经二路市政道路建设工程 | 3,795.75 |  |
| 2022年工布江达县住建局关于解决自建房安全隐患排查技术人员资金 | 20,000.00 |  |
| 2022年城镇保障性安居工程补助资金 | 21,600.00 |  |
| 2022年度城镇低收入家庭租赁住房补贴配套 | 21,920.00 |  |
| 2022年城镇保障性安居工程补助资金 | 66,500.00 |  |
| 住建局2022年度城镇低收入家庭租赁住房补贴配套 | 16,500.00 |  |
| 住建局2022年度城镇低收入家庭租赁住房补贴配套 | 5,600.00 |  |
| 2021年保障性住房及商品房维修工程 | 775,476.12 |  |
| 2022年工布江达县2021年干部职工周转房项目 | 6,425,486.75 |  |
| 2022年全国自然灾害综合风险普查工作经费 | 7,235.00 |  |
| 合计 | 21,138,265.27 |  |

二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价工作基础

### 1、评价目的

通过绩效评价衡量和考核本项目的绩效，了解、分析、检验本项目资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，通过总结经验，分析问题，采取切实措施促进预算绩效管理工作制度化、规范化、科学化，加快全过程预算绩效管理体系的建设，提升预算绩效管理水平和能力，进一步提高财政资源配置效率和使用效益。

### 2、评价对象和内容

财政评价对象应根据工作需要，优先选择贯彻落实党中央、国务院重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目。本次对工布江达县住建局2022年度的全部财政预算项目进行年度评价，即：自2022年1月1日至2022年12月31日，2022年已经完工竣工决算，并且进行了竣工决算评审的项目进行项目支出的绩效评价，按此条件筛选最后确定选取工布江达县巴河特色小集镇基础设施提升工程建设项目进行项目支出的绩效评价，该项目预算支出2210.00万元。财政评价内容主要包括项目决策情况、资金管理和使用情况、相关管理制度的健全性及遵循情况、实现的业绩产出情况、取得的效率效益情况等内容。

### 3、评价依据

（1）《中华人民共和国预算法》（2018年12月29日第二次修正）；

（2）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

（3）财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）

（4）《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）；

（5）《中共西藏自治区委员会西藏自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（藏党发〔2020〕7号）；

（6）《西藏自治区预算绩效评价指标体系框架》（藏财预〔2018〕174号）；

（7）预算管理制度及办法，项目及资金管理办法、财务和会计资料；

（8）项目设立的政策依据和目标，预算执行情况，年度决算报告、项目决算或验收报告等相关材料。

### 4、评价原则和方法

本次评价工作坚持科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的基本原则，通过对本项目的经济性、效率性、效益性进行比较和分析，考核支出效率和效果。绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，主要评价方法包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。结合工布江达县住建局2022年度项目支出特点，本次评价采用计划标准，采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等多种方法，用于对绩效指标完成情况进行分析评价。

### 5、评价等级

本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，绩效评价等级划分为四档：分值范围90（含）-100分，项目等级为优；分值范围80（含）-90分，项目等级为良；分值范围60（含）-80分，项目等级为中；分值范围60分以下，项目等级为差。

### 6、评价指标体系及标准分值

财政绩效评价指标的确定应当符合与评价对象密切相关，全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益，优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，精简实用；指标内涵应当明确、具体、可衡量，数据及佐证资料应当可采集、可获得；同类项目绩效评价指标和标准应具有一致性，便于评价结果相互比较等要求。评价指标的权重根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，突出结果导向，原则上产出、效益指标权重不低于60%。本项目多属于实施期结束后的评价，更加注重产出和效益。

## （二）绩效评价工作实施情况

### 1、前期准备

（1）组建绩效评价项目组。根据本次绩效评价工作相关要求，组建绩效评价项目组。

（2）制订绩效评价工作方案。初步了解被评价项目基本情况，明确工作总体思路，落实工作开展进度，安排人员分工，制订绩效评价总体工作方案。

### 2、现场核查

（1）对被评价项目进行现场评价。现场访谈，了解被评价项目总体情况，收集被评价项目财务、业务、管理制度等相关资料，检查内部相关文件，适时开展问卷调查。

（2）审核绩效评价相关资料数据。审核收集的相关资料，分析数据，重点关注被评价项目预算资金实际使用情况、管理制度执行情况、目标计划完成情况和实现效果等内容。

（3）按照设定的绩效评价指标体系对项目决策、项目过程、项目产出、项目效益进行评价，并将绩效评价结果转化为百分制得分。

### 3、评价报告

绩效评价工作组根据收集的资料及现场核查的情况，完成绩效评价报告初稿的撰写工作。在与工布江达县住建局沟通后，形成绩效评价报告终稿。

三、“工布江达县巴河特色小集镇基础设施提升工程建设”预算项目

## （一）项目概况

### 1.项目政策背景

深入贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会和习近平总书记系列重要讲话精神,特别是“治国必治边、治边先稳藏”的重要战略思想,以全区推进新型城镇化工作会议精神为指导，协调推进“四个全面”战略布局，把加快特色小城镇示池点更设作为推进新型城镇化和城乡一体化的重要抓手,按照特色鲜明、功能完善、集约节约、宜居宜业宜游的总体要求,通过加强政策扶持与引导,创建一批生态环境良好、基础设施完善、产业基础扎实、人居环境优良、管理机制健全、经济社会发展协调的特色示范小城镇，为提高我区小城镇建设的质量和水平提供示范,为建立符合西藏自治区区情的小城镇建设发展模式积累经验。

依据《西藏自治区城镇体系规划》和《西藏自治区新型城镇化规划(2014—2020年)》,按照自治区党委、政府的决策部署,积极作为、扎实工作,绵绵用力、久久为功，敢于探索、勇于实践,先行先试、不断创新，为全区特色小城镇建设提供可复制、可推广的经验和模式，走出一条中国特色、西藏特点的城镇化道路。结合地方发展实际,从交通沿线、红河沿线、边境沿线中，遴选出20个经济社会基础较好、特色产业优势明显的小城镇作为自治区级特色小镇示范点，建成各具特色的小城镇,使特色小城镇示范点在推荐新型城镇化建设、统筹城镇发展方面发挥引领示范作用。

### 2.项目需求及建设内容必要性

（1）项目需求

该项目符合巴河镇总体规划，极大地改善了区域的交通环境减，减少通道交通拥堵的几率，进一步完善了巴河镇特色小镇的基础设施条件，完善了人居、商业环境建设,对全面提高城市载体功能和实现建设城市目标具有重要意义。通过该项目的建设,全面实现特色小镇的示范作用。

（2）项目建设内容必要性

巴河镇作为西藏自治区特色小城镇示范点，已经初步完成特色小镇的基本内容, 但还存在较多需要完善的地方，比如原市政道路损坏严重、立面风貌年久失修、部分居民的生活污水未接入市政管网、局部道路还未完善等问题。

①巴河特色小镇提升改造建设是改善旅游设施的需要

巴河镇位于318沿线，并且是通往国家五A级景区巴松措的必经之路，旅游旺季游客很多。如今的巴河镇作为特色旅游小镇，民俗风貌和基础设施等已经焕然一新，但小镇的边角落仍然存在较多问题，如果不及时解决，定会成为巴河镇的城市污点，影响游客的旅游体验。

②该项目的建设是完善区域道路网络的需要

巴河镇经过近几年的城镇道路打造，城镇路网已基本形成，但存在局部的道路未完成。项目建成后，将提升巴河镇道路网络的通行能力，将进一步完善整个片区的城市基础设施配套功能，有效改善该区域交通环境和通行能力，减少交通拥堵，提升居民出行的效率，对于加快巴河镇特色小镇建设具有特殊重要意义。

③该项目的建设是对巴河镇风貌建设工程的完善

随着巴河镇风貌改造工程的完成，整个巴河镇的风貌焕然一新，具有浓厚的藏式风情，但是现在仍然有几户的风貌没有进行改造严重影响巴河镇风貌的统一。所以该项目的建设是对巴河镇的整体风貌提升的完善。

④本项目是对巴河镇特色小城生态环境、生活环境、生产环境进一步完善。

随着巴河镇基础设施的完善，巴河镇的整个城市的给排水工程已经初步形成,并且污水处理乒即将这行，但是现在大部分住户的污水没有排入污水管网，导致污水散排的现象十分严重,严重影响城镇的风貌环境。该项目挨户排查，本次设计将各住户已经商铺散排的生活污水全部接入市政管网，所以本项目对于巴河镇的生态环境，生活环境的进一步改善。

综上所述，本项目符合巴河镇总体规划，极大地改善了区域的交通环境,减少通道交通拥堵的几率，进一步完善了巴河镇特色小镇的基础设施条件，完善了人居、商业环境建设，对全面提高城市载体功能和实现建设城市目标具有重要意义。通过本次项目的建设，实现特色小镇的示范作用。因此,该项目的建设十分必要。

### 3.项目立项及其批复情况

（1）项目建议及概预算

根据《工布江达县巴河特色小集镇基础设施提升工程建设项目初步设计文件（代可行性研究报告）》，该工程概算总投资2210.00万元。其中工程费为1988.29万元，设备购置费0.00万元，工程建设及其他费用169.06万元、预备费52.65万元。

根据《工布江达县巴河特色小集镇基础设施提升工程建设项目初步设计评审报告》（林工甘咨询〔2020〕LGG075），该工程概算总投资2210.00万元。其中工程费为1988.29万元，设备购置费0.00万元，工程建设及其他费用169.06万元、预备费52.65万元。

根据《关于工布江达县巴河特色小集镇基础设施提升工程建设项目初步设计及概算的批复》（工改发〔2020〕136号），该项目批复总费用为2210.00万元。

（2）项目评审

该项目未对绩效目标适当性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性等进行项目评审。

（3）立项批复

该项目已经《关于工布江达县巴河特色小集镇基础设施提升工程建设项目初步设计及概算的批复》（工改发〔2020〕136号）批复。

（4）预算资金批复及项目资金保障程度

该项目预算资金已经《关于下达完善城镇功能配套建设资金的通知》（工财农指〔2020〕11号）批复，项目资金来源得到保障。

## （二）项目绩效目标

根据项目批复文件，工布江达县巴河特色小集镇基础设施提升工程建设项目设置的绩效目标如下：

1.总目标

朗色路立面改造7户，叮当新村提升改造工程一项（混凝土地面11552.31平方米、混硬化地面修补5006.89平方米及其它），巴河镇民族路给排水工程一项（给水管2103.23米、污水管道2300米，破除及恢复混凝土路面721.25平方米、拆除围墙及恢复30.32米）；纬一路道路扩建工程一项，老城区零星工程提升改造一项；巴河镇立面亮化工程一项。

2.具体目标

| 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 历史参考值 | 指标值 | 度量单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 朗色路立面改造 | ≥ | 无 | 7 | 户 |
| 数量指标 | 叮当新村提升改造工程 | ≥ | 无 | 1 | 项 |
| 数量指标 | 巴河镇民族路给排水工程 | ≥ | 无 | 1 | 项 |
| 数量指标 | 纬一路道路扩建工程 | ≥ | 无 | 1 | 项 |
| 数量指标 | 老城区零星工程提升改造 | ≥ | 无 | 1 | 项 |
| 数量指标 | 巴河镇立面亮化工程 | ≥ | 无 | 1 | 项 |
| 质量指标 | 工程质量 | 定性 | 无 | 合格 | - |
| 时效指标 | 是否及时完成 | 定性 | 无 | 及时 | - |
| 社会效益 | 提升重要交通节点的通行能力 | 定性 | 无 | 提升 | - |
| 生态效益 | 减少城市的环境污染 | 定性 | 无 | 减少 | - |
| 可持续影响 | 已建工程是否良性运行 | 定性 | 无 | 未出现工程事故 | - |
| 满意度 | 群众满意度 | ≥ | 无 | 100 | % |

### （三）项目实施情况

### 1.资金投入及时性及使用的合规性

（1）工布江达县巴河特色小集镇基础设施提升工程建设项目批复预算总金额2210.00万元，2020年度实际到位2210.00万元，合计到位资金2210.00万元；截至2022年12月31日，实际已列支1835.10万元。

（2）专项资金审计情况：资金使用的合规性

该项目已经资金专项审计，由陕西智鑫工程造价咨询有限公司出具《工布江达县巴河特色小集镇基础设施提升工程项目评审报告》（陕智鑫审〔2022〕556号）。

2.项目进度保障、进展及完成验收情况

根据《工程竣工验收表》，该项目已于2021年10月10日通过验收，工程质量合格。

3.项目实施制度保障情况

根据《工布江达县巴河特色小集镇基础设施提升工程项目评审报告》（陕智鑫审〔2022〕556号），该工程在建设过程中基本能够执行国家有关法律、法规、政策，能够按照基本建设程序进行管理实施,工程质量经验收达到合格，已全部投入使用。该工程坚持了项目法人制、招投标制、合同管理制和工程监理制。建设单位提供的资料表明:管理制度和组织运行体系完整，运行基本符合国家对基本建设领域的要求。

4.项目实施全过程绩效目标管理情况

（1）阶段性绩效运行跟踪情况：

该项目在运行过程中，未进行阶段性绩效运行跟踪监控。

（2）事后绩效产出自评价情况：

该项目未进行绩效自评。

（四）项目绩效目标完成情况

1.项目产出绩效目标完成情况

根据《工布江达县巴河特色小集镇基础设施提升工程项目评审报告》（陕智鑫审〔2022〕556号），该项目完成朗色路立面改造7户，叮当新村提升改造工程一项（混凝土地面11552.31平方米、混硬化地面修补5006.89平方米及其它），巴河镇民族路给排水工程一项（给水管2103.23米、污水管道2300米，破除及恢复混凝土路面721.25平方米、拆除围墙及恢复30.32米）；纬一路道路扩建工程一项，老城区零星工程提升改造一项；巴河镇立面亮化工程一项。

根据《工程竣工验收表》，该项目已于2021年10月10日通过验收，工程质量合格。

该项目于2020年11月21日开工，于2021年6月30日完工，建设工期221天，长于项目批复计划工期6个月，未及时完成。

根据《工布江达县巴河特色小集镇基础设施提升工程项目评审报告》，该项目批复预算总金额2210.00万元，审定金额为2095.57万元，最终支出金额未超出项目预算。

2.项目效益绩效目标完成情况

项目建成后，减少交通拥堵,增强区域的交通便捷性和可达性;B、提高区域交通品质、提升区域地块的价值，实现了效益绩效目标。

项目建成后，减少城市污水的排放, 减少城市的环境污染,提高居民生活水平，实现了效益绩效目标。

3.项目的可持续性

截止目前，项目未出现工程事故，项目良性运行中。

4.项目的满意度

未提供满意度调查资料。

（五）绩效分析评价情况

项目支出绩效评价指标体系及评价表

| 指标 |  |  | 评价分析 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 | 二级 | 三级 | 评价标准 | 分析说明 |
| 项目决策（15分） | 项目立项（4分） | 立项依据充分性2分 | 1、符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策要求（1分）； 2、与部门职责范围相符，属于部门履职所需（1分）。 | 项目符合《西藏自治区城镇体系规划》和《西藏自治区新型城镇化规划(2014—2020年)》，符合工布江达县住房和城乡建设局三定方案所规定的单位职责范围。实际得分2.00分。 |
|  |  | 立项程序规范性2分 | 1、项目按照规定的程序申请设立（1分）； 2、审批文件、材料是否符合相关要求（1分）。 | 该项目已经《关于工布江达县巴河特色小集镇基础设施提升工程建设项目初步设计及概算的批复》（工改发〔2020〕136号）批复，相关审批文件、材料符合要求。实际得分2.00分。 |
|  | 绩效目标（7分） | 绩效目标合理性4分 | 1、制定绩效目标（1分）； 2、项目绩效目标与项目实际具有相关性（1分）； 3、与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）； 4、项目预期产出符合正常的业绩水平（1分）。 | 该项目未设置绩效目标，实际得分0.00分。 |
|  |  | 绩效指标明确性3分 | - 将项目绩效目标细化分解为具体、清晰、可衡量的绩效指标值（2分） 2、是否与项目目标任务数或计划数相对应（1分）。 | 该项目未设置绩效目标，实际得分0.00分。 |
|  | 资金投入（4分） | 预算编制科学性2分 | 1、预算内容与项目内容匹配（1分）； 2、预算确定的项目投资额或资金量与项目内容相匹配（1分）。 | 根据《工布江达县巴河特色小集镇基础设施提升工程建设项目初步设计文件（代可行性研究报告）》，预算内容与项目内容匹配，预算确定的项目投资额或资金量与项目内容相匹配，实际得分2.00分。 |
|  |  | 资金分配合理性2分 | 1、预算资金分配依据是否充分（1分）； 2、资金分配合理，与项目单位或地方实际相适应（1分）。 | 根据《关于下达完善城镇功能配套建设资金的通知》（工财农指〔2020〕11号），项目预算资金分配依据是否充分，资金分配合理，与项目单位或地方实际相适应，实际得分2.00分。 |
| 项目过程（20分） | 资金管理（12分） | 资金到位率4分 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 项目资金到位率=2210.00÷2210.00×100%=100.00%，实际得分4.00分。 |
|  |  | 预算执行率4分 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 项目预算执行率=1835.10÷2110.00×100%=86.97%，实际得分3.48分。 |
|  |  | 资金使用合规性4分 | 1、是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（1分）； 2、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（1分）； 3、是否符合项目预算批复或合同规定的用途（1分）； 4、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1分）。 | 根据《工布江达县巴河特色小集镇基础设施提升工程项目评审报告》，项目无财务决算报表，在查账中发现，咨询单位甘肃新一工程咨询有限公司林芝分公司多拨付500.00元，财务人员未仔细核对合同金额，违反了《中华人民共和国财政部第81号一基本建设财务规则》相关规定，实际得分3.00分。 |
|  | 组织实施（8分） | 管理制度健全性4分 | 1、已制定资金管理和项目管理制度（2分）； 2、资金管理和项目管理制度合法、合规、完整（2分）。 | 根据《工布江达县巴河特色小集镇基础设施提升工程项目评审报告》，该项目管理制度和组织运行体系完整，运行基本符合国家和行业要求，实际得分4.00分。 |
|  |  | 制度执行有效性4分 | 1、遵守相关法律法规和相关管理规定（1分）； 2、项目调整及支出调整手续完备（1分）； 3、项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档（1分）； 4、项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位（1分）。 | 1.根据《工布江达县巴河特色小集镇基础设施提升工程项目评审报告》，项目运行基本符合国家对基本建设领域的要求，实际得分1.00分。 2.项目未进行项目及支出调整，实际得分1.00分。 3.项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，实际得分1.00分。 4.项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，实际得分1.00分。 |
| 项目产出（35分） | 产出数量（12分） | 朗色路立面改造（2分） | 7户 | 项目完成朗色路立面改造7户，实际得分2.00分。 |
|  |  | 叮当新村提升改造工程（2分） | 一项 | 项目完成叮当新村提升改造工程一项，实际得分2.00分。 |
|  |  | 巴河镇民族路给排水工程（2分） | 一项 | 项目完成巴河镇民族路给排水工程一项，实际得分2.00分。 |
|  |  | 纬一路道路扩建工程（2分） | 一项 | 项目完成纬一路道路扩建工程一项，实际得分2.00分。 |
|  |  | 老城区零星工程提升改造（2分） | 一项 | 项目完成老城区零星工程提升改造一项，实际得分2.00分。 |
|  |  | 巴河镇立面亮化工程（2分） | 一项 | 项目巴河镇立面亮化工程一项，实际得分2.00分。 |
|  | 产出质量（12分） | 工程质量 | 项目通过验收 | 根据《工程竣工验收表》，该项目已于2021年10月10日通过验收，工程质量合格，实际得分12.00分。 |
|  | 产出时效（5分） | 完工及时性 | 批复建设工期6个月 | 该项目于2020年11月21日开工，于2021年6月30日完工，建设工期221天，长于项目批复计划工期6个月，未及时完成，实际得分0.00分。 |
|  | 产出成本（6分） | 成本控制情况 | 若未超支则得满分，超支则不得分 | 根据《工布江达县巴河特色小集镇基础设施提升工程项目评审报告》，该项目批复预算总金额2210.00万元，审定金额为2095.57万元，最终支出金额未超出项目预算，实际得分6.00分 |
| 项目效益（30分） | 社会效益（8分） | 提升重要交通节点的通行能力 | 优良中低差 | 项目建成后，减少交通拥堵,增强区域的交通便捷性和可达性;提高区域交通品质、提升区域地块的价值，实际得分8.00分 |
|  | 生态效益（8分） | 减少城市的环境污染 | 优良中低差 | 项目建成后，减少城市污水的排放, 减少城市的环境污染,提高居民生活水平，实际得分8.00分 |
|  | 可持续影响（7分） | 已建工程是否良性运行 | 是否出现工程事故 | 截止目前，项目未出现工程事故，实际得分7.00分。 |
|  | 服务对象满意度（7分） | 群众满意度 | 满意度达到100%为满分，不足100%相应扣分 | 未提供满意度调查资料，实际得分0.00分。 |

# （六）项目支出绩效评价结论

经分析评价，工布江达县巴河特色小集镇基础设施提升工程建设项目得分79.48，评定等级为中。具体为：

| 指标 | 项目决策 | 项目过程 | 项目产出 | 项目效益 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 比重分值 | 15.00 | 20.00 | 35.00 | 30.00 | 100.00 |
| 实际得分 | 8.00 | 18.48 | 30.00 | 23.00 | 79.48 |
| 得分率% | 53.33 | 92.40 | 85.71 | 73.66 | 79.48 |

四、评价单项推断部门总体项目支出综合评价结果

根据抽查评价的单个项目得分情况，对单个项目得分进行平均计算得出工布江达县住建局2022年财政决算项目支出平均分数79.48，推断工布江达县住建局2022年财政决算项目支出绩效评价等级为中。

综合评定得分评级表

| 指标 | 项目决策 | 项目过程 | 项目产出 | 项目效益 | 合计 | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 比重分值 | 15.00 | 20.00 | 35.00 | 30.00 | 100.00 | 优良中差 |
| 实际得分 | 8.00 | 18.48 | 30.00 | 23.00 | 79.48 | 中 |
| 得分率% | 53.33 | 92.40 | 85.71 | 73.66 | 53.33 |  |

抽评项目单项评定得分及评价等级如下：

单项评定得分评级表

金额单位：万元

| 预算项目 |  | 指标分类 |  |  |  | 评价结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 金额 | 决策 | 过程 | 产出 | 效益 | 评分 | 等级 |
| 工布江达县巴河特色小集镇基础设施提升工程建设项目 | 2110.00 | 8.00 | 18.48 | 30.00 | 23.00 | 79.48 | 中 |
| 合计 | 2110.00 |  |  |  |  | 79.48 | 中 |

五、存在的主要问题及相关建议

（一）绩效目标自评开展不到位。绩效目标自评表指标内容未能完全反映项目实施内容，未能有效反映项目实际开展情况。

建议：设置绩效目标应将定性指标和定量指标相结合。可以量化的指标应明确其考核的标准，在确定指标时应尽可能量化、细化，不能量化的指标应尽可能的行为化，对过程进行详细描述，按照实际情况进行项目自评。

（二）及时编制财务决算报表。

建议：在项目实施过程中加强财务管理，及时搜集整理财务数据，在项目完工验收后及时编制项目财务决算报表，并提交财政部门评审。

六、其他事项说明

## （一）关于评价结果的说明

项目评价的结果受限于提供资料的全面性、可靠性和准确性，评价小组仅能依据提供的现有资料及现场勘察结果，结合职业判断给出评价结果。另外，由于时间限制，仅能抽取一定比例的项目管理进行评价，涵盖率的高低可能会影响评价结果的准确性。

## （二）关于报告使用的说明

本报告仅供工布江达县财政局了解工布江达县住建局项目支出的绩效管理情况，不作其他用途。由于使用不当而造成的后果与本会计师事务所无关。

辽宁言信会计师事务所（普通合伙）

2023年9月22日