西藏林芝市生态环境局工布江达县分局

2022年度财政预算项目支出绩效评价报告

辽言绩评字[2023] 4506号

工布江达县财政局：

我们接受贵局委托，对西藏林芝市生态环境局工布江达县分局（以下简称：生态环境局工布江达县分局）2022年度财政预算项目支出（以下简称：项目支出）进行绩效评价。生态环境局工布江达县分局对其提供资料的真实性、合法性、完整性负责。我们的责任是依法独立对预算项目支出的决策、管理、业绩和效果情况进行反映、分析和评价。现将绩效评价情况及结果报告如下：

一、项目单位及项目支出概况

（一）项目单位

生态环境局工布江达县分局：（1）负责建立健全环境保护制度。贯彻执行国家环境保护方针、政策和法律、法规、标准，拟定工布江达县环境保护政策、规划；贯彻落实环境保护的地方性法规草案和规章草案；组织编制县环境功能区划；执行自治区环境保护标准和技术规范；组织拟定并监督实施县重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划；参与制定地方主体功能区划。

（2）负责县域重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调县内重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；指导协调各乡镇人民政府重特大突发环境事件的应急、预警工作；协调解决有关跨县域环境污染纠纷；统筹协调本县重点流域、区域污染防治工作。

（3）承担落实自治区政府和市人民政府减排目标的责任。组织实施地方主要污染物排放总量控制和排污许可证制度，提出本县实施总量控制的污染物名称和控制指标，督查、督办、核查各乡镇污染物减排任务完成情况；实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

（4）对全县环境保护领域固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排提出建议。配合有关部门组织实施环境保护固定资产投资项目并对其进行监督；参与指导和推动循环经济和环保产业发展。

（5）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受县人民政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发票规划、计划进行环境影响评价；对涉及环境保护的法规、规章草案提出有关环境影响方面的意见。按规定全县审批开发建设区域、项目的环境影响评价文件。

（6）负责全县环境污染防治的监督管理。组织实施水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理细则；组织指导城镇和农牧区的环境综合整治工作。

（7）指导、协调、监督生态保护工作。组织编制全县生态保护规划，参与指导、协调、监督生态建设和西藏高原国家生态安全屏障建设工作；组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态环境恢复工作；指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园的环境保护工作；负责向县人民政府提出各类自然保护区、生态功能保护区新建和调整的审批建议，负责建立综合类型自然保护区和生态功能保护区；协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作；协调指导农牧区生态环境保护；组织协调全县的生物多样性保护。

（8）负责辐射安全的监督管理。负责辐射环境事故应急处理工作；负责放射性同位素及射线装置安全监督管理；组织开展辐射环境监测。

（9）负责环境监测和信息发布。贯彻落实国家环境监测制度和规范；组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；组织对全县环境质量状况进行调查评估；预测报警；组织建设和管理全县环境监测网；建立和实行环境质量公告制度，统一发布全县环境综合性报告和重大环境信息。

（10）组织、指导和协调全县环境保护宣传教育工作。制定并组织实施全县环境保护宣传教育纲要；开展生态文明建设、环境友好型社会建设、生态工布江达建设和西藏高原国家生态安全屏障建设的有关宣传教育工作；推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（11）监督指导权限环保行业的安全生产管理工作，预防安全事故发生；负责全县废弃危险化学品的处置，调查重大危险化学品污染事故和生态破坏事件；负责对破坏生态环境，污染严重，未进行环评的矿井关闭及关闭是否到位情况进行监督和指导；协助县安监、国土等部门做好非煤矿山安全生产和矿山环境保护等工作。

（12）按照职责分工，指导、协调开展生产安全事故次生重大突发环境事件的应急救援。

（13）承办县人民政府交办的其他事项。

部门组织机构设置：生态环境保护综合行政执法队。

（二）项目支出

2022年度项目收支决算表

| 决算支出项目 | 决算支出金额 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 财政拨款 | 其他资金 |
| 2021年重点生态功能转移支付资金 | 6,309,892.94 |  |
| 2022年重点生态功能转移支付资金 | 6,680,570.00 |  |
| 生态环境保护工作备用金 工财经指【2022】4号 | 103,965.57 |  |
| 2022年城乡环境综合整治奖励 工财经指【2022】4号 | 1,320,000.00 |  |
| 中央环保督察整改办工作经费工财预指（存）【2022】1号 | 153,695.00 |  |
| 林芝市工布江达县饮用水水源地（加兴乡、金达镇、娘蒲乡、江达乡）保护项目 工财经指【2022】6号 | 11,985,613.35 |  |
| 林芝市工布江达县饮用水水源地（巴河镇、仲莎乡、朱拉乡）保护项目 工财经指【2022】6号 | 10,395,077.65 |  |
| 2020年环境保护专项资金（巴松措结巴村污水处理工程项目） | 120,020.20 |  |
| 2020年重点生态功能转移支付（预指2020年2号） | 114,240.00 |  |
| 2021年巴松措错高乡水源地保护工程资金 工财经指［2021］1号 | 392,122.32 |  |
| 2020年度环境保护考核奖惩资金 工财经指［2021］7号 | 1,331,250.00 |  |
| 合计 | 38,906,447.03 |  |

二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价工作基础

### 1.评价目的

通过绩效评价衡量和考核本项目的绩效，了解、分析、检验本项目资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，通过总结经验，分析问题，采取切实措施促进预算绩效管理工作制度化、规范化、科学化，加快全过程预算绩效管理体系的建设，提升预算绩效管理水平和能力，进一步提高财政资源配置效率和使用效益。

### 2.评价对象和内容

财政评价对象应根据工作需要，优先选择贯彻落实党中央、国务院重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目。本次对生态环境局工布江达县分局2022年度的全部财政预算项目进行年度评价，即：自2022年1月1日至2022年12月31日，选取2022年已经完工竣工决算，并且进行了竣工决算评审的项目中预算金额较大的两个项目进行项目支出的绩效评价，包括：工布江达县乡村垃圾收集转运项目（三期）项目700.00万元、林芝市工布江达县巴松错高乡水源地保护工程项目500.00万元等两个项目，共计预算支出1200.00万元。财政评价内容主要包括项目决策情况、资金管理和使用情况、相关管理制度的健全性及遵循情况、实现的业绩产出情况、取得的效率效益情况等内容。

### 3.评价依据

（1）《中华人民共和国预算法》（2018年12月29日第二次修正）；

（2）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

（3）财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）

（4）《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）；

（5）《中共西藏自治区委员会西藏自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（藏党发〔2020〕7号）；

（6）《西藏自治区预算绩效评价指标体系框架》（藏财预〔2018〕174号）；

（7）预算管理制度及办法，项目及资金管理办法、财务和会计资料；

（8）项目设立的政策依据和目标，预算执行情况，年度决算报告、项目决算或验收报告等相关材料。

### 4.评价原则和方法

本次评价工作坚持科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的基本原则，通过对本项目的经济性、效率性、效益性进行比较和分析，考核支出效率和效果。绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，主要评价方法包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。结合生态环境局工布江达县分局2022年度项目支出特点，本次评价采用计划标准，采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等多种方法，用于对绩效指标完成情况进行分析评价。

### 5.评价等级

本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，绩效评价等级划分为四档：分值范围90（含）-100分，项目等级为优；分值范围80（含）-90分，项目等级为良；分值范围60（含）-80分，项目等级为中；分值范围60分以下，项目等级为差。

### 6.评价指标体系及标准分值

财政绩效评价指标的确定应当符合与评价对象密切相关，全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益，优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，精简实用；指标内涵应当明确、具体、可衡量，数据及佐证资料应当可采集、可获得；同类项目绩效评价指标和标准应具有一致性，便于评价结果相互比较等要求。评价指标的权重根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，突出结果导向，原则上产出、效益指标权重不低于60%。本项目多属于实施期结束后的评价，更加注重产出和效益。

## （二）绩效评价工作实施情况

### 1.前期准备

（1）组建绩效评价项目组。根据本次绩效评价工作相关要求，组建绩效评价项目组。

（2）制订绩效评价工作方案。初步了解被评价项目基本情况，明确工作总体思路，落实工作开展进度，安排人员分工，制订绩效评价总体工作方案。

### 2.现场核查

（1）对被评价项目进行现场评价。现场访谈，了解被评价项目总体情况，收集被评价项目财务、业务、管理制度等相关资料，检查内部相关文件，适时开展问卷调查。

（2）审核绩效评价相关资料数据。审核收集的相关资料，分析数据，重点关注被评价项目预算资金实际使用情况、管理制度执行情况、目标计划完成情况和实现效果等内容。

（3）按照设定的绩效评价指标体系对项目决策、项目过程、项目产出、项目效益进行评价，并将绩效评价结果转化为百分制得分。

### 3.评价报告

绩效评价工作组根据收集的资料及现场核查的情况，完成绩效评价报告初稿的撰写工作。在与生态环境局工布江达县分局沟通后，形成绩效评价报告终稿。

三、“工布江达县乡村垃圾收集转运项目（三期）”预算项目

## （一）项目概况

### 1.项目政策背景

随着农村经济发展和农民生活水平的不断提高，农村垃圾产生量逐年加大，既影响了农村村貌的整洁，又造成了环境污染。垃圾处理问题能否得到有效解决，不但会影响新农村建设的步伐。而且关系到农民群众的身体健康，关系到全面建设小康社会的大局。衣村垃圾处理面临着资金、技术等方面的困境，为了有效的治理农村的生态环境，我们首先必须找出较为交出的环境问题，并针对性的提出治理的对策，促进农村居民生活质量水平的提升并且带动经济的发展。

### 2.项目需求及建设内容必要性

（1）项目需求分析

该项目实施地点均为老百姓确认及乡镇政府确认，放置位置与各村控制性详规中位置相符，且在原有垃圾场旁，根据工布江达县乡村垃圾收集转运项目（一期）在运营后优缺点分析，选址根据一期在运营后优缺点分析，选址根据一期局部村庄垃圾房距离村庄较远的问题, 该项目选址均在村庄内，方便农民倾倒垃圾。

（2）项目建设内容必要性

随着农牧民生活质量的提升，家居用品日益丰高，生活垃圾每年增多，农村垃圾每人每天产生 1.5 公斤左右，按较大村户数60户计算，每户人数5人，每周产生的垃圾量为: 60*5*1.5*7=3150 公斤( 3.15 吨),一月垃圾量为:3.15*4=12.6吨，一年垃圾量为: 12.6*12=151.2 吨。其中极少部分得到处理。大部分农村地区建立了生活垃圾堆放点。

衣村生活垃圾在地表上随意堆放，时间一长会损害被覆盖的植被，尤其塑料会影响土壤的透气性,慢慢埋入地下后需要至少几十年后才能得到降解，对土壤危害相当严重，各种有毒有害物质在土壤中聚集，造成土壤自身净化能力下降，影响大且持久各种生活垃圾大量堆放，塑料膜、纸屑和粉尘则随风飞扬变成白色污染，有机物分产生恶臭，并向大气中产出大量氨、硫化物等污染物，其中含有机挥发气体一百多种微种释放物中含有许多致癌致畸物，随意对垃圾进行简单的焚烧处理更是直接加剧空气质量的恶化。

这包括垃圾产生的微生物对人体的直接损害，垃圾长时间堆放变成滋生蚊蝇虫蚁的温床，这些生物会导致疾病的传播，间接损害人体健康;另外由于对土壤、水体污染.在这样的土壤和水源生长出来的农作物也会带有一定的危害性。

### 3.项目立项及其批复情况

（1）项目建议及概预算

根据《工布江达县乡村垃圾收集转运项目（三期）（初步设计）咨询评审报告》（林工深咨字[2021]（LGQ012）），该项目经核定后的概算总投资为700.00万元，其中:工程费用532.10万元,工程建设其他费44.18万元，设备购置费113.15万元，预备费7.57万元。

根据《关于工布江达县乡村垃圾收集转运项目（三期）初步设计及概算的批复》（工发改〔2021〕39号）所附的《初步设计及概算汇总表》，该项目批复总费用为700.00万元。

（2）项目实施方案

根据项目实施资金量，该项目在布江达县金达镇选定21个行政、自然村,加兴乡所选定14个行政、自然村。其中：34个村点位修建垃圾收集转运房，1个点位(嘎木村)不修建建筑仅设置垃圾箱。41个6立方不锈钢垃圾箱(每趟转运去时空箱与满箱之间轮换，同时也备用如个别损坏维修期间更换使用之需，极个别村垃圾量大,放置两个箱体在垃圾房内）、2辆配套垃圾箱勾壁式拖车、78个专用分类塑料垃圾桶(一个村配置一个可回收垃圾桶和一个有害垃圾桶。每个乡镇各预留4个垃圾桶）。根据项目实施资金量，共建设35个点位的垃圾房及配套附属工程,垃圾箱、配套垃圾箱拖车。

（3）项目评审

该项目未对绩效目标适当性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性等进行项目评审。

（4）立项批复

该项目已经《关于工布江达县乡村垃圾收集转运项目（三期）初步设计及概算的批复》（工发改〔2021〕39号）批复。

（5）预算资金批复及项目资金保障程度

该项目预算资金已经《林芝市工布江达县财政局关于下发《2021年工布江达县部门预算表》的通知》（工财预指〔2021〕1号）批复，项目资金来源得到保障。

## （二）项目绩效目标

根据项目批复文件，工布江达县乡村垃圾收集转运项目（三期）设置的绩效目标如下：

1.总目标

新建加兴乡及金达镇34个垃圾收集转运站及附属设施。

2.具体目标

| 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 历史参考值 | 指标值 | 度量单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 新建加兴乡及金达镇垃圾收集转运站及附属设施 | ≥ | 无 | 34 | 个 |
| 质量 | 工程质量 | 定性 | 无 | 合格 | - |
| 时效 | 是否及时完成 | 定性 | 无 | 及时 | - |
| 社会效益 | 保护人民群众身体健康 | 定性 | 无 | 优良中低差 | - |
| 生态效益 | 遏制白色污染，防止空气质量恶化 | 定性 | 无 | 优良中低差 | - |
| 可持续影响 | 已建工程是否良性运行 | 定性 | 无 | 未出现工程事故 | - |
| 满意度 | 群众满意度 | ≥ | 无 | 100 | % |

### （三）项目实施情况

### 1.资金投入及时性及使用的合规性

①工布江达县乡村垃圾收集转运项目（三期）批复预算总金额700.00万元，2022年度实际到位700.00万元；截至2022年12月31日，实际已列支616.26万元。

②专项资金审计情况：资金使用的合规性

该项目已经资金专项审计，由西藏中招建工程项目管理有限公司出具《工布江达县乡村垃圾收集转运项目（三期）工程竣工决算评审报告》（中招建决审【2023】第002号）评审报告。

2.项目进度保障、进展及完成验收情况

根据《建筑工程竣工验收报告》，该项目于2021年11月16日通过验收。

3.项目实施制度保障情况

根据《工布江达县乡村垃圾收集转运项目（三期）工程竣工决算评审报告》（中招建决审【2023】第002号），该项目建设程序完整，符合国家和行业要求。

4.项目实施全过程绩效目标管理情况

（1）阶段性绩效运行跟踪情况：

该项目在运行过程中，未进行阶段性绩效运行跟踪监控。

（2）事后绩效产出自评价情况：

该项目未进行绩效自评。

（四）项目绩效目标完成情况

1.项目产出绩效目标完成情况

根据《工布江达县杂拉沟杂拉至错高段河道治理工程项目评审报告》（鼎泰林审[2022]011号），项目完成新建加兴乡及金达镇34个垃圾收集转运站及附属设施，达到了项目概算批复所确定的项目各项建设内容。

根据《建筑工程竣工验收报告》，该项目于2021年11月16日通过验收，工程质量合格。

该项目于2021年8月12日开工，于2021年10月30日完工，建设工期79天，短于项目批复计划工期10个月，及时完成。

根据《工布江达县乡村垃圾收集转运项目（三期）工程竣工决算评审报告》，该项目批复预算总金额700.00万元，审定金额为679.70万元，最终支出金额未超出项目预算。

2.项目效益绩效目标完成情况

该项目建成后减少了垃圾产生的微生物对人体的直接损害，降低了垃圾长时间堆放变成滋生蚊蝇虫蚁间接损害人体健康的风险，减轻了各种生活垃圾大量堆放所导致的塑料膜、纸屑和粉尘则随风飞扬所造成的白色污染，并且扼制了随意对垃圾进行简单的焚烧处理所加剧的空气质量的恶化，实现了效益绩效目标。

3.项目的可持续性

截止目前，项目未出现工程事故，项目良性运行中。

4.项目的满意度

未提供满意度调查资料。

（五）绩效分析评价情况

项目支出绩效评价指标体系及评价表

| 指标 |  |  | 评价分析 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 | 二级 | 三级 | 评价标准 | 分析说明 |
| 项目决策（15分） | 项目立项（4分） | 立项依据充分性2分 | 1、符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策要求（1分）； 2、与部门职责范围相符，属于部门履职所需（1分）。 | 项目符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策要求，符合西藏林芝市生态环境局工布江达县分局三定方案所规定的单位职责范围。实际得分2.00分。 |
|  |  | 立项程序规范性2分 | 1、项目按照规定的程序申请设立（1分）； 2、审批文件、材料是否符合相关要求（1分）。 | 该项目已经《关于工布江达县乡村垃圾收集转运项目（三期）初步设计及概算的批复》（工发改〔2021〕39号）批复，相关审批文件、材料符合要求。实际得分2.00分。 |
|  | 绩效目标（7分） | 绩效目标合理性4分 | 1、制定绩效目标（1分）； 2、项目绩效目标与项目实际具有相关性（1分）； 3、与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）； 4、项目预期产出符合正常的业绩水平（1分）。 | 该项目未设置绩效目标，实际得分0.00分。 |
|  |  | 绩效指标明确性3分 | - 将项目绩效目标细化分解为具体、清晰、可衡量的绩效指标值（2分） 2、是否与项目目标任务数或计划数相对应（1分）。 | 该项目未设置绩效目标，实际得分0.00分。 |
|  | 资金投入（4分） | 预算编制科学性2分 | 1、预算内容与项目内容匹配（1分）； 2、预算确定的项目投资额或资金量与项目内容相匹配（1分）。 | 根据《工布江达县乡村垃圾收集转运项目（三期）（初步设计）咨询评审报告》（林工深咨字[2021]（LGQ012）），预算内容与项目内容匹配，预算确定的项目投资额或资金量与项目内容相匹配，实际得分2.00分。 |
|  |  | 资金分配合理性2分 | 1、预算资金分配依据是否充分（1分）； 2、资金分配合理，与项目单位或地方实际相适应（1分）。 | 根据《林芝市工布江达县财政局关于下发《2021年工布江达县部门预算表》的通知》（工财预指〔2021〕1号），项目预算资金分配依据是否充分，资金分配合理，与项目单位或地方实际相适应，实际得分2.00分。 |
| 项目过程（20分） | 资金管理（12分） | 资金到位率4分 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | =700.00÷700.00×100%=100.00%，实际得分4.00分。 |
|  |  | 预算执行率4分 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 项目预算执行率=616.26÷700.00×100%=88.04%，实际得分3.52分。 |
|  |  | 资金使用合规性4分 | 1、是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（1分）； 2、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（1分）； 3、是否符合项目预算批复或合同规定的用途（1分）； 4、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1分）。 | 根据《工布江达县乡村垃圾收集转运项目（三期）工程竣工决算评审报告》，该项目未发现财务方面的问题，实际得分4.00分。 |
|  | 组织实施（8分） | 管理制度健全性4分 | 1、已制定资金管理和项目管理制度（2分）； 2、资金管理和项目管理制度合法、合规、完整（2分）。 | 根据《工布江达县乡村垃圾收集转运项目（三期）工程竣工决算评审报告》，该项目建设程序完整，符合国家和行业要求，实际得分4.00分。 |
|  |  | 制度执行有效性4分 | 1、遵守相关法律法规和相关管理规定（1分）； 2、项目调整及支出调整手续完备（1分）； 3、项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档（1分）； 4、项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位（1分）。 | 1.根据《工布江达县乡村垃圾收集转运项目（三期）工程竣工决算评审报告》，项目运行基本符合国家对基本建设领域的要求，实际得分1.00分。 2.项目未进行项目及支出调整，实际得分1.00分。 3.项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，实际得分1.00分。 4.项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，实际得分1.00分。 |
| 项目产出（35分） | 产出数量（12分） | 加兴乡及金达镇垃圾收集转运站及附属设施（12分） | 34个 | 项目完成新建加兴乡及金达镇34个垃圾收集转运站及附属设施，实际得分12.00分。 |
|  | 产出质量（12分） | 工程质量（12分） | 工程质量合格 | 根据《建筑工程竣工验收报告》，该项目于2021年11月16日通过验收，工程质量合格，实际得分12.00分。 |
|  | 产出时效（5分） | 完工及时性（5分） | 建设工期10个月 | 该项目于2021年8月12日开工，于2021年10月30日完工，建设工期79天，短于项目批复计划工期10个月，及时完成，实际得分5.00分。 |
|  | 产出成本（6分） | 成本控制情况 | 若未超支则得满分，超支则不得分 | 根据《工布江达县乡村垃圾收集转运项目（三期）工程竣工决算评审报告》，该项目批复预算总金额700.00万元，审定金额为679.70万元，最终支出金额未超出项目预算，实际得分6.00分。 |
| 项目效益（30分） | 社会效益（8分） | 保护人民群众身体健康 | 优良中低差 | 该项目建成后减少了垃圾产生的微生物对人体的直接损害，降低了垃圾长时间堆放变成滋生蚊蝇虫蚁间接损害人体健康的风险，实际得分8.00分。 |
|  | 生态效益（8分） | 遏制白色污染，防止空气质量恶化 | 优良中低差 | 该项目建成后减轻了各种生活垃圾大量堆放所导致的塑料膜、纸屑和粉尘则随风飞扬所造成的白色污染，并且扼制了随意对垃圾进行简单的焚烧处理所加剧的空气质量的恶化，实际得分8.00分。 |
|  | 可持续影响（7分） | 已建工程是否良性运行 | 是否出现工程事故 | 截止目前，项目未出现工程事故，实际得分7.00分。 |
|  | 服务对象满意度（7分） | 群众满意度 | 满意度达到100%为满分，不足100%相应扣分 | 未提供满意度调查资料，实际得分0.00分。 |

# （六）项目支出绩效评价结论

经分析评价，工布江达县森林生态效益补偿资金项目得分85.52，评定等级为良。具体为：

| 指标 | 项目决策 | 项目过程 | 项目产出 | 项目效益 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 比重分值 | 15.00 | 20.00 | 35.00 | 30.00 | 100.00 |
| 实际得分 | 8.00 | 19.52 | 35.00 | 23.00 | 85.52 |
| 得分率% | 53.33 | 97.60 | 100.00 | 76.67 | 85.52 |

四、“林芝市工布江达县巴松错高乡水源地保护工程”预算项目

## （一）项目概况

### 1.项目政策背景

（1）《西藏自治区人民政府令（第66号）西藏自治区饮用水水源地环境保护管理办法》;

（2）《西藏自治区城镇饮用水水源地环境保护规划》

（3）《分散式饮用水水源地环境保护指南（试行)》(环办【2010】132号);

（4）《昌都江达县岗托镇特色小城镇建设规划》【2015-2017】

### 2.项目需求及建设内容必要性

（1）项目需求

该项目建设内容主要包括:基础设施建设、公共服务设施建设、特色景观建设三个方面。其中基础设施建设又包括了给水和排水设施,电力和电信设施，环卫设施,交通设施。此次水源地保护工程则属于错高乡近期建设内容中的基础设施建设。

加强水资源的保护,确保人民群众生命财产安全和健康，提高人民群众保护水资源意识，充分调动最基层的群众力量,改善生态环境，为提高项目区水资源利用率，促进节约用水和水资源保护,全面建设小康社会提供支撑和保障。

（2）项目建设内容必要性

通过对水源地保护区实施保护工程和水源地清理整治工程，保障人民群众饮用水安全和生命财产安全，为构建和谐社会发挥积极的推动作用;通过对水源地的保护,使周围的生态环境得到改善岗托镇小城镇饮用水水源地作为镇区最主要的集中供水水源地，承担着为1200人口供水，植被受到保护，水源得以涵养，饮用水水质得到保证，使有限的水资源发挥长效作用，从而实现项目区经济快速稳定发展。水的重要任务。通过水源地保护项目的建设，可以有效预防地下水质污染，保障居民用水安全，实现水资源持续利用，同时可以促进镇区生态改善、环境美化,进一步改善居住环境,为促进我镇经济社会可持续发展提供有力支撑。

### 3.项目立项及其批复情况

（1）项目建议及概预算（项目初步设计方案第七章投资概算）

根据《林芝市工布江达县巴松错高乡水源地保护工程初步设计》，概算总投资506.16万元，其中工程费用408.77万元，其他费用73.29万元，预备费24.10万元。

根据《关于林芝市工布江达县巴松措错高乡水源地保护工程可行性研究报告的批复》（工改发〔2020〕132号），该项目批复总投资为500.00万元。

（2）项目实施方案

根据《林芝市工布江达县巴松错高乡水源地保护工程初步设计》在资金落实的情况下,该项目工程建设周期为1年，施工进度计划安排为:

2020年四季度：初步设计及审查施工图设计及审查；

2021年一季度：施工图设计及审查；

2021年一季度至二季度：施工前准备场地平整；

2021年二季度至三季度：土建工程施工；

2021年二季度：围护栏安装工程；

2021年三季度：设备购置及安装；

2021年四季度：竣工验收项目决算。

（3）项目评审

该项目未对绩效目标适当性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性等进行项目评审。

（4）立项批复

该项目已经《关于林芝市工布江达县巴松措错高乡水源地保护工程可行性研究报告的批复》（工改发〔2020〕132号）批复。

（5）预算资金批复及项目资金保障程度

该项目预算资金已经《关于下达2021年度水污染防治专项资金预算指标的通知》（工财经指〔2021〕1号），《关于下达2021年水污染防治专项剩余资金预算指标的通知》（工财经指〔2021〕15号）转发西《藏自治区财政厅关于下达2021年水污染防治专项剩余资金预算指标的通知》（藏财环指〔2021〕25号）批复，项目资金来源得到保障。

- 项目绩效目标

根据《西藏自治区本级部门项目支出预算绩效目标申报表》及其批复文件，林芝市工布江达县巴松错高乡水源地保护工程项目设置的绩效目标如下：

1.总目标

通过水源地保护工程的实施：

目标1：加强水资源的保护，确保人民群众生命财产安全和健康；

目标2：提高人民群众保护水资源意识，充分调动景基层的群众力量、改善生态环境；

目标3：提高项目区水资源利用率,促进节约用水和水资源保护,全面建设小康社会提供支撑和保障。确保饮用水环境质量不低于III类。

2.具体目标

| 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 历史参考值 | 指标值 | 度量单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 建设网围栏 | ≥ | 无 | 3200 | m |
| 数量 | 完成水质检测系统采购 | ≥ | 无 | 1 | 套 |
| 质量 | 工程质量 | 定性 | 无 | 合格 | - |
| 时效 | 是否及时完成 | 定性 | 无 | 及时 | - |
| 社会效益 | 提高人民的生活质量，改善社会环境及投资环境 | 定性 | 无 | 优良中低差 | - |
| 生态效益 | 饮用水环境质量标准 | ≥ | 无 | III类 | - |
| 可持续影响 | 周边生态环境保持持续良好 | 持续≥ | 无 | III类 | - |
| 满意度 | 群众满意度 | ≥ | 无 | 100 | % |

### （三）项目实施情况

### 1.资金投入及时性及使用的合规性

（1）林芝市工布江达县巴松措错高乡水源地保护工程项目批复预算总金额500.00万元，2022年度实际到位472.09万元；截至2022年12月31日，实际已列支394.33万元。

（2）专项资金审计情况：资金使用的合规性

该项目已经资金专项审计，由中咨环球（北京）工程咨询有限公司出具《林芝市工布江达县巴松措错高乡水源地保护工程竣工决算评审报告》（中咨环球财评字（2023）003号）。根据评审报告：

①林芝市工布江达县巴松措错高乡水源地保护工程建设单位基本按照《基本建设财务管理规定》（财建[2002]394号文)和《国有建设单位会计制度》（财会字[1995]45号）实施了财务管理和会计核算;

②项目财务管理制度基本健全,基本符合《会计基础工作规范》（财会字[1996]19号）及《基本建设财务管理规定》（财建[2002]394号文)中的相关规定。

2.项目进度保障、进展及完成验收情况

根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案表》，该项目已于2022年5月12日通过验收，工程质量合格。

3.项目实施制度保障情况

根据《林芝市工布江达县巴松措错高乡水源地保护工程竣工决算评审报告》（中咨环球财评字（2023）003号），该项目实行了项目法人责任制、招投标制、合同管理制和工程监理制; 项目实施单位资质与该项目要求的等级资质相适应,项目监理单位资质与该项目要求的等级资质相适应。

4.项目实施全过程绩效目标管理情况

（1）阶段性绩效运行跟踪情况：

该项目在运行过程中，未进行阶段性绩效运行跟踪监控。

（2）事后绩效产出自评价情况：

该项目未进行绩效自评。

（四）项目绩效目标完成情况

1.项目产出绩效目标完成情况

根据《工布江达县杂拉沟杂拉至错高段河道治理工程项目评审报告》（中咨环球财评字（2023）003号），该项目完成建设网围栏2800m，未达到项目概算批复所确定的建设内容；项目完成水质检测系统采购，达到项目概算批复所确定的建设内容。

根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案表》，该项目已于2022年5月12日通过验收，工程质量合格。

该项目于2021年10月24日开工，于2022年5月12日完工，建设工期200天，长于项目批复计划工期6个月，但根据《冬季停工应急预案》，根据上级部门“三防”工作精神该项目从2021年11月20日开始停工，实际工期未超过6个月。

根据《工布江达县杂拉沟杂拉至错高段河道治理工程项目评审报告》（中咨环球财评字（2023）003号），该项目批复预算总金额500.00万元，审定金额为440.07万元，最终支出金额未超出项目预算。

2.项目效益绩效目标完成情况

该项目的建设提高了错高乡饮用水水质状况，保障饮用水安全,对改善环境,减少污染,提高人民的生活质量，改善社会环境及投资环境，推动各村镇经济发展及建设。根据工布江达县2023年第三季度县域环境质量状况公示，错高乡错高村、错高乡杂拉村的饮用水水源地地表水环境质量检测指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中I类及表2中标准限值，实现了效益绩效目标。

3.项目的可持续性

工布江达县2023年第县域环境质量状况公示，错高乡错高村、错高乡杂拉村第二季度和第三季度的水质分别为II类、I类，水质持续高于项目建设目标，实现了项目的可持续性。

4.项目的满意度

未提供满意度调查资料。

（五）绩效分析评价情况

项目支出绩效评价指标体系及评价表

| 指标 |  |  | 评价分析 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 | 二级 | 三级 | 评价标准 | 分析说明 |
| 项目决策（15分） | 项目立项（4分） | 立项依据充分性2分 | 1、符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策要求（1分）； 2、与部门职责范围相符，属于部门履职所需（1分）。 | 项目符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策要求，符合西藏林芝市生态环境局工布江达县分局三定方案所规定的单位职责范围。实际得分2.00分。 |
|  |  | 立项程序规范性2分 | 1、项目按照规定的程序申请设立（1分）； 2、审批文件、材料是否符合相关要求（1分）。 | 该项目已经《关于林芝市工布江达县巴松措错高乡水源地保护工程可行性研究报告的批复》（工改发〔2020〕132号）批复，相关审批文件、材料符合要求。实际得分2.00分。 |
|  | 绩效目标（7分） | 绩效目标合理性4分 | 1、制定绩效目标（1分）； 2、项目绩效目标与项目实际具有相关性（1分）； 3、与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）； 4、项目预期产出符合正常的业绩水平（1分）。 | 根据《西藏自治区本级部门项目支出预算绩效目标申报表》，该项目制定了绩效目标，项目绩效目标与项目实际具有相关性，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，项目预期产出符合正常的业绩水平。实际得分4.00分。 |
|  |  | 绩效指标明确性3分 | - 将项目绩效目标细化分解为具体、清晰、可衡量的绩效指标值（2分） 2、是否与项目目标任务数或计划数相对应（1分）。 | 根据《西藏自治区本级部门项目支出预算绩效目标申报表》，已将项目绩效目标细化分解，能做到项目目标任务数或计划数相对应，但绩效指标值的可衡量性不强，实际得分2.00分。 |
|  | 资金投入（4分） | 预算编制科学性2分 | 1、预算内容与项目内容匹配（1分）； 2、预算确定的项目投资额或资金量与项目内容相匹配（1分）。 | 根据《林芝市工布江达县巴松措错高乡水源地保护工程可行性研究报告》及项目批复，预算内容与项目内容匹配，预算确定的项目投资额或资金量与项目内容相匹配，实际得分2.00分。 |
|  |  | 资金分配合理性2分 | 1、预算资金分配依据是否充分（1分）； 2、资金分配合理，与项目单位或地方实际相适应（1分）。 | 根据《关于下达2021年度水污染防治专项资金预算指标的通知》（工财经指〔2021〕1号），《关于下达2021年水污染防治专项剩余资金预算指标的通知》（工财经指〔2021〕15号）转发西《藏自治区财政厅关于下达2021年水污染防治专项剩余资金预算指标的通知》（藏财环指〔2021〕25号），项目预算资金分配依据是否充分，资金分配合理，与项目单位或地方实际相适应，实际得分2.00分。 |
| 项目过程（20分） | 资金管理（12分） | 资金到位率4分 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 项目资金到位率=472.09÷500.00×100%=94.42%，实际得分3.78分。 |
|  |  | 预算执行率4分 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 项目预算执行率=394.33÷472.09×100%=83.53%，实际得分3.34分。 |
|  |  | 资金使用合规性4分 | 1、是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（1分）； 2、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（1分）； 3、是否符合项目预算批复或合同规定的用途（1分）； 4、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1分）。 | 根据《林芝市工布江达县巴松措错高乡水源地保护工程竣工决算评审报告》，项目建设单位未提供该项目的财务决算报表，实际得分3.50分。 |
|  | 组织实施（8分） | 管理制度健全性4分 | 1、已制定资金管理和项目管理制度（2分）； 2、资金管理和项目管理制度合法、合规、完整（2分）。 | 根据《林芝市工布江达县巴松措错高乡水源地保护工程竣工决算评审报告》，项目财务管理制度基本健全,基本符合《会计基础工作规范》（财会字[1996]19号）及《基本建设财务管理规定》（财建[2002]394号文)中的相关规定，实际得分4.00分。 |
|  |  | 制度执行有效性4分 | 1、遵守相关法律法规和相关管理规定（1分）； 2、项目调整及支出调整手续完备（1分）； 3、项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档（1分）； 4、项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位（1分）。 | 1. 根据《工布江达县杂拉沟杂拉至错高段河道治理工程项目评审报告》，项目运行基本符合国家对基本建设领域的要求，实际得分1.00分。 2.该项目未进行调整，实际得分1.00分。 3.项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，实际得分1.00分。 4.项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，实际得分1.00分。 |
| 项目产出（35分） | 产出数量（12分） | 建设网围栏 | 3200m | 项目完成建设网围栏2800m，实际得分5.25分。 |
|  |  | 完成水质检测系统采购 | 1套 | 项目完成水质检测系统采购，实际得分6.00分。 |
|  | 产出质量（12分） | 工程质量 | 合格 | 根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案表》，该项目已于2022年5月12日通过验收，工程质量合格，实际得分12.00分。 |
|  | 产出时效（5分） | 完工及时性 | 建设工期6个月 | 该项目于2021年10月24日开工，于2022年5月12日完工，建设工期200天，长于项目批复计划工期6个月，但根据《冬季停工应急预案》，根据上级部门“三防”工作精神该项目从2021年11月20日开始停工，实际工期未超过6个月，实际得分5.00分。 |
|  | 产出成本（6分） | 成本控制情况 | 若未超支则得满分，超支则不得分 | 根据《工布江达县杂拉沟杂拉至错高段河道治理工程项目评审报告》，该项目批复预算总金额500.00万元，审定金额为440.07万元，最终支出金额未超出项目预算，实际得分6.00分。 |
| 项目效益（30分） | 社会效益（8分） | 提高人民的生活质量，改善社会环境及投资环境，推动各村镇经济发展及建设 | 优良中低差 | 该项目的建设提高了错高乡饮用水水质状况，保障饮用水安全,对改善环境,减少污染,提高人民的生活质量，改善社会环境及投资环境，推动各村镇经济发展及建设。社会效益显著，实际得分8.00分。 |
|  | 生态效益（8分） | 饮用水环境质量标准 | ≥III类 | 根据工布江达县2023年第三季度县域环境质量状况公示，错高乡错高村、错高乡杂拉村的饮用水水源地地表水环境质量检测指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中I类及表2中标准限值，实际得分8.00分。 |
|  | 可持续影响（7分） | 周边生态环境保持持续良好 | 周边生态环境保持持续良好 | 工布江达县2023年第县域环境质量状况公示，错高乡错高村、错高乡杂拉村第二季度和第三季度的水质分别为II类、I类，实际得分7.00分。 |
|  | 服务对象满意度（7分） | 群众满意度 | 满意度达到100%为满分，不足100%相应扣分 | 未提供满意度调查资料，实际得分0.00分。 |

# （六）项目支出绩效评价结论

经分析评价，林芝市工布江达县巴松措错高乡水源地保护工程项目得分89.87，评定等级为良。具体为：

| 指标 | 项目决策 | 项目过程 | 项目产出 | 项目效益 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 比重分值 | 15.00 | 20.00 | 35.00 | 30.00 | 100.00 |
| 实际得分 | 14.00 | 18.62 | 34.25 | 23.00 | 89.87 |
| 得分率% | 93.33 | 93.10 | 97.86 | 76.67 | 89.87 |

五、评价单项推断部门总体项目支出综合评价结果

根据抽查评价的单个项目得分情况，对单个项目得分进行平均计算得出生态环境局工布江达县分局2022年财政决算项目支出平均分数87.70，推断生态环境局工布江达县分局2022年财政决算项目支出绩效评价等级为良。

综合评定得分评级表

| 指标 | 项目决策 | 项目过程 | 项目产出 | 项目效益 | 合计 | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 比重分值 | 15.00 | 20.00 | 35.00 | 30.00 | 100.00 | 优良中差 |
| 实际得分 | 11.00 | 19.07 | 34.63 | 23.00 | 87.70 | 良 |
| 得分率% | 73.33 | 95.35 | 98.94 | 76.67 | 87.70 |  |

抽评项目单项评定得分及评价等级如下：

单项评定得分评级表

金额单位：万元

| 预算项目 |  | 指标分类 |  |  |  | 评价结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 金额 | 决策 | 过程 | 产出 | 效益 | 评分 | 等级 |
| 工布江达县乡村垃圾收集转运项目（三期）项目 | 700.00 | 8.00 | 19.52 | 35.00 | 23.00 | 85.52 | 良 |
| 林芝市工布江达县巴松措错高乡水源地保护工程项目 | 500.00 | 14.00 | 18.62 | 34.25 | 23.00 | 89.87 | 良 |
| 合计 | 1200.00 |  |  |  |  | 87.70 | 良 |

六、存在的主要问题及相关建议

（一）绩效目标自评开展不到位。绩效目标自评表指标内容未能完全反映项目实施内容，未能有效反映项目实际开展情况。

建议：设置绩效目标应将定性指标和定量指标相结合。可以量化的指标应明确其考核的标准，在确定指标时应尽可能量化、细化，不能量化的指标应尽可能的行为化，对过程进行详细描述，按照实际情况进行项目自评。

（二）及时编制财务决算报表。

建议：在项目实施过程中加强财务管理，及时搜集整理财务数据，在项目完工验收后及时编制项目财务决算报表，并提交财政部门评审。

七、其他事项说明

## （一）关于评价结果的说明

项目评价的结果受限于提供资料的全面性、可靠性和准确性，评价小组仅能依据提供的现有资料及现场勘察结果，结合职业判断给出评价结果。另外，由于时间限制，仅能抽取一定比例的项目管理进行评价，涵盖率的高低可能会影响评价结果的准确性。

## （二）关于报告使用的说明

本报告仅供工布江达县财政局了解生态环境局工布江达县分局项目支出的绩效管理情况，不作其他用途。由于使用不当而造成的后果与本会计师事务所无关。

辽宁言信会计师事务所（普通合伙）

2023年9月22日